**SINTEZĂ**

**privind stadiul îndeplinirii în Județul Teleorman a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, în anul 2023**

În toate acțiunile întreprinse s-a urmărit garantarea respectării legii și îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.

**I.DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE**

**Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canal**

-Rețele apă prin PNDL: -în 3 localități sunt implementate proiecte în valoare de 11.518,840 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/10.562,74 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Rețele apă prin Anghel Saligny, POS Mediu, PNDR, CNI, PNRR: - în 6 localități sunt implementate proiecte în valoare de 15.909,212 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/11.629,024 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Rețele canalizare prin PNDL: în 4 localități sunt implementate proiecte în valoare de 26.453,390 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/21.113,179 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Rețele canalizare prin Anghel Saligny, PNDR: -în 5 localități sunt implementate proiecte în valoare de 21.432,417 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/5.650,542 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Proiecte integrate apa –canal prin AFIR, POIM, Anghel Saligny, FEADR: -în 7 localități sunt implementate proiecte în valoare de 21.303,276 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/4.488,339 mii euro fonduri realizate în 2023.

**Modernizarea drumurilor județene și locale**

-„Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti, km 48+080-55+594 (7,514 km)”: -1.923,89 mii euro planificat 2023 /1,698 mii euro realizat în 2023;

-„Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) – Săceni (DJ 612 A), km 64+371-km 76+172 (L=11,801 km)”: -4.326,91 mii euro planificat 2023/3.720,03 mii euro realizat în 2023;

-“Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 - 32+100 (12,322 km)” : -2.303,49 mii euro planificat 2023/0,34 mii euro realizat în 2023;

-Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601C), km 6+038-km 14+540, (L=8,502 km)”: -5.124,05 mii euro planificat 2023/3.892,03 mii euro realizat în 2023;

-Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601C) – Siliştea (DJ 701), km 14+540-km 22+704, (L=8,164 km)” : -4.640,73 mii euro planificat 2023/4182,67 mii euro realizat în 2023;

-Reabilitare DJ 503, Drăgănești-Vlașca (DE 70)-lim. jud. Dâmbovița, km 38+838 - 87+313 (L=48,475 km): -19.826,6 mii euro planificat 2023/13.674 mii euro realizat în 2023;

-Modernizare/reabilitare drumuri locale/străzi prin PNDL: în 5 localități sunt implementate proiecte în valoare de 7.675,720 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/699,874 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Modernizare/reabilitare drumuri de interes local/străzi/pod prin alte programe: Anghel Saligny, POR, CNI: în 14 localități sunt implementate proiecte în valoare de 2.085.361,487 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/12.910,948 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Modernizare/reabilitare drumuri de interes local/străzi prin fonduri din bugetele locale: în 8 localități sunt implementate proiecte în valoare de 3.048,440 mii euro, fonduri alocate din bugetele proprii/2.650,840 mii euro fonduri realizate în 2023.

**Modernizarea unităților de învățământ**

-Modernizare/reabilitare școli prin POR: într-o localitate, Alexandria, sunt implementate 2 proiecte în valoare de 1.700,93 mii euro/ 975,51 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Reabilitare termică școli prin PNRR: -într-o localitate, Alexandria, sunt implementate 4 proiecte în valoare de 3.161,05 mii euro/ 65,84 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Modernizare/reabilitare școli prin PNDL: în 10 localități sunt implementate proiecte în valoare de 13.239,113 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/ 7.121,60 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Construire/modernizare/reabilitare, reabilitare enegetică, dotare școli și echipamente medicale în școli prin PNRR, AFM, CNI, MEN: -în 14 localități sunt implementate proiecte în valoare de 13.593,633 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/4.757,756 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Reabilitare școli din fonduri proprii: într-o localitate Scrioaștea sunt implementate 2 proiecte în valoare de 23,00 mii euro, fonduri alocate prin aceste proiecte/23,00 mii euro fonduri realizate în 2023.

**Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate și protecție socială**

-Reabilitare infrastructură spitale județene: 374,52 mii euro cheltuiți în 2023;

-Dotări cu aparatură și echipamente medicale pentru spitale județene: 646,24 mii euro cheltuiți în 2023;

-Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria prin POR 2014-2020: 1.996,20 mii euro valoare proiect/65,4 mii euro cheltuiți în 2023;

-Creșterea eficienței energetice a clădirii Serviciului Județean de Ambulanță Alexandria: 451,40 mii euro valoare proiect/195,80 mii euro cheltuiți în 2023;

-Dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria, dotarea a 6 cabinete: 758,40 mii euro valoare proiect/394,0 mii euro cheltuiți în 2023;

-Îmbunatățire eficientă sistem energetic spital Zimnicea-POR: într-o localitate, Zimnicea, este implementat un proiect în valoare de 3.422,750 mii euro, fonduri alocate prin acest proiect/1303,52 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Înființare dispensar uman prin PNDL: într-o localitate, Frăsinet, este implementat un proiect în valoare de 1.873,500 mii euro, fonduri alocate prin acest proiect/815,520 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Proiecte sociale prin POCU și POR: într-o localitate, Turnu Măgurele, sunt implementate 6 proiecte în valoare de 14.985,89 mii euro/ 3.559,77 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Dotare spital prin FEDR: într-o localitate, Roșiorii de Vede, este implementat un proiect în valoare de 2.250,00 mii euro/1.831,500 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Modernizare dispensare din fonduri proprii: în 4 localități sunt implementate proiecte, în valoare de 292,931 mii euro/186,733 mii euro fonduri realizate în 2023.

**Construirea de infrastructură sportivă**

-Construire teren sport/sala sport din alte fonduri CNI, GAL: în 4 localități sunt implementate proiecte, în valoare de 4.481,543 mii euro/1.879,095 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Construire/amenajare teren sport din fonduri proprii: -în 5 localități sunt implementate proiecte din bugetul local, în valoare de 332,753 mii euro/ 282,75 mii euro fonduri realizate în 2023.

**Reabilitarea monumentelor istorice, a unităților de cult și consolidarea patrimoniului cultural**

-Construire/reabilitări cămine culturale/ centre culturale tradiții, prin CNI, FERDS, AFIR: -în 6 localități sunt implementate proiecte în valoare de 4.855,897 mii euro/ 3.751,428 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Reabilitare biserici din fonduri proprii: în 3 localități, sunt implementate proiecte în valoare de 456,200 mii euro/195,800 mii euro fonduri realizate în 2023.

**Alte proiecte**

-O mai bună conexiune a orașelor Alexandria și Cherven Bryag prin POR: -într-o localitate, Alexandria, este implementat un proiect în valoare de 4.288,390 mii euro/3.287,51 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Amenajare peisagistică parc- prin POR: într-o localitate, Alexandria, este implementat un proiect în valoare de 1.779,29 mii euro/ 1632,34 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Transport public ecologic- reducerea emisiilor de carbon –prin POR: într-o localitate, Alexandria, este implementat un proiect în valoare de 21.261,01 mii euro/ 7.035,92 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice-prin POR: într-o localitate, Alexandria, este implementat un proiect în valoare de 5.840,26 mii euro/ 4.803,87 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Construire/reabilitări sedii primărie prin alte programe: CNI, POR, PNRR: în 4 localități sunt implementate proiecte în valoare de 2.833,958 mii euro/1.028,912 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Înființare stații reîncărcare vehicule electrice-prin AFM: în 2 localități, sunt implementate proiecte în valoare de 777,78 mii euro/ 137,24 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Construire locuințe pentru tineri prin PNRR: -într-o localitate, Conțești, este implementat un proiect în valoare de 344,100 mii euro/ 344 ,100 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 prin POR: -într-o localitate, Alexandria, este implementat un proiect în valoare de 923,49 mii euro/ 472,53 mii euro fonduri realizate 2023;

-Amenajare loc de joacă pentru copii prin FEADR;-într-o localitate, Lisa, este implementat un proiect în valoare de 36,245 mii euro/ 36,245 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Achiziționare buldoexcavatoare, utilaje salubrizare, echipamente, prin AFIR, CRFIR, POPAM, PNDR: -în 8 localități sunt implementate proiecte în valoare de 991,994 mii euro/ 983,854 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Construire târg săptămânal din fonduri proprii: -într-o localitate, Plosca, este implementat un proiect în valoare de 220,00 mii euro/ 220,00 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Instalare sisteme supraveghere video prin PNRR; -în 7 localități, sunt implementate proiecte în valoare de 1.860,476 mii euro/269,438 mii euro fonduri realizate în 2023;

-Înființare punct ISU prin CNI: într-o localitate, Talpa, este implementat un proiect în valoare de 1.702,428 mii euro/ 342 ,480 mii euro fonduri realizate în 2023;

-*Vacanță pentru suflet* în Teleorman-Consiliul Județean Teleorman: -458 mii euro valoare proiect/169,80 mii euro realizați în 2023;

- Modernizare și dezvoltare infrastructură portuară prin POIM 2014-2020: într-o localitate, Turnu Măgurele, este implementat un proiect în valoare de 18.988,44 mii euro/ 4.732,03 mii euro fonduri realizate în 2023.

**II. CADASTRU**

-18 UAT-uri în etapa de derulare a lucrărilor specifice pentru realizare cadastru sistematic;

-190 sectoare cadastrale se află în lucru, pentru 1 sector cadastral s-au finalizat lucrările;

-12 primării au raportat lucrări realizate in anul 2023 în valoare de 244,431 mii euro.

**III. FINANȚE**

-96,93 % grad de realizare buget total;

-92,37 % grad de realizare impozite și taxe proceduri executare silită, insolvabilitate, răspundere solidară;

-238 inspecții fiscale realizate;

-186 contoale inopinate realizate.

**IV. INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE**

-Capacitate administrativă modernă și inovativă –POCA 2014-2020: 578,6 mii euro valoare proiect/ 16,6 mii euro cheltuiți în 2023 (proiect realizat de Consiliul Județean Teleorman);

-Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman: 47 mii euro valoare proiect/ 18,0 mii euro cheltuiți în 2023 (proiect realizat de Consiliul Județean Teleorman).

**V. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ**

-Creșterea absorbției fondurilor europene și de la bugetul de stat destinate finanțării sectorului agricol 77.320,2 mii euro plătiți- 31.248 cereri beneficiari, 987 carnete vizate, 159 contracte eligibile (APIA);

-Autorizarea la plată a proiectelor împlementate prin PNDR 2014-2020- în valoare de 12.690 mii euro (OJFIR);

-Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat; consolidarea fermelor de familie-172 beneficiari eligibili- program de susținere a producției de usturoi; -632 beneficiari eligibili- program de susținere a producției de legume în spații protejate- tomate - 20 beneficiari eligibili- program de susținere a producției de cartofi de consum;

-Reabilitarea și extinderea sistemului de irigații: 7.984,161 mii euro.

**VI. SĂNĂTATE**

-Reziliența sistemului de sănătate: acces sigur la servicii medicale de bună calitate pentru fiecare cetățean: 4.464.442 lei programe de sănătate prin DSP și spitale;

-68.722,90 mii euro programe naționale curative-CAS;

-58.464,51 mii euro servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale -CAS.

**VII. MEDIU, APE, PĂDURI**

-Conservarea biodiversității: 47 autorizații emise conform Ordin nr. 410/2008; 1.099 puncte de vedere pentru proiecte/ planuri;

-Implementarea Programului Național de Împădurire: 72 ha împădurite, 231 mii euro investiți, echipament serviciu achiziționat în sumă de 208 mii euro, 207 mii euro pentru modernizare drum forestier.

**VIII. EDUCAȚIE**

Educația timpurie- acces pentru toți copiii în creșe și grădinițe: 8 creșe preluate, 304 copii în creșe, 193 grădinițe, 6.643 copii în grădinițe;

-Învățământ primar și secundar- servicii educaționale de calitate pentru toți copiii: 2.290 de elevi înscriși la evaluarea națională;2.123 prezenți la proba de limba și literatura română;2.115 prezenți la proba de matematică; 65,89% promovabilitate evaluare națională- limba și literatura română;62,84% promovabilitate evaluare națională- matematică;1.943 de candidați înscriși la bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2023, prezenți 1813;promovabilitate bacalaureat sesiunea iunie-iulie 61,72%;640 de candidați înscriși la bacalaureat în sesiunea august 2023, prezenți 540;promovabilitate bacalaureat sesiunea august 37,96% 65 de premii /distincții la olimpiadele școlare și 185 de premii/distincții la concursurile școlare pe discipline; în 5 școli s-a derulat programul *Școală după Școală* cu 123 elevi participanți;1.021 participanți la programul *A doua șansă;* 51 de școli cu predare simultană, 130 de clase în regim simultan, 1.967 de elevi în astfel de clase;94 beneficiari ai programului Euro 200; 500 beneficiari *Bani de liceu;*1.148 beneficiari tichete sociale grădiniță;837 beneficiari burse profesionale;1.824 beneficiari masă caldă;

-Învățământul profesional și vocațional:36 clase învățământ profesional;104 clase învățământ tehnologic; 8 clase învățământ dual;746 elevi învățământ profesional;2.788 elevi învățământ tehnologic;139 elevi învățământ dual;98 contracte colective de practică în învățământul profesional;972 contracte individuale de practică în învățământul profesional;139 contracte individuale de practică în învățământul dual.

**IX. MUNCĂ ȘI SOLIDARITATE SOCIALĂ**

-Implementarea politicii corecte și eficiente vizând pensiile: modernizarea sistemului de pensii, recalcularea pensiilor; digitalizarea/evaluarea dosarelor de pensii: -4.227 cereri cazuri noi soluționate;-3.034 cereri de recalculare;-545 cereri pentru persoane cu domiciliul în străinătate privind recunoaștere stagiu cotizare;-196 cereri pentru persoanele cu domiciliul în România care au lucrat și în străinătate;-56 contracte de asigurare încheiate în temeiul L.nr. 263/2010;-175 contracte de asigurare socială în sumă de 2.646.150 lei în temeiul OUG nr.163/2020;-19 comunicate de presă;-2.615 bilete de tratament eliberate;-67.508 dosare de pensii evaluate;

-Modernizarea sistemului de asistență socială:-evaluarea măsurilor de sprijin pentru acordarea de beneficii persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic;-implementarea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil din sistemul energetic;-continuarea implementării etapelor de creștere a alocațiilor pentru copii; -acordarea, în mod extraordinar a celei de a 13-a indemnizații persoanelor cu dizabilități: 4.233 beneficiari ASF;-7.731 beneficiari VMG;-134 ajutoare de urgență;-4.158 ajutoare și supliment încălzire gaze naturale;-59.763 ajutoare și supliment încălzire cu lemne;-18.790 consumatorul vulnerabil din sectorul energetic;- 51.305 alocații pentru copii;-13.477 indemnizația a 13-a- persoane cu dizabilități;

-Implementarea politicilor active de ocupare și stimulare a muncii -962 beneficiari,-6.762 mii euro;

-Creșterea rolului Inspecției Muncii: intensificarea activității de control din domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă:-865 angajatori sancționați;-2.008 sancțiuni/amenzi;-1.211.600 lei amenzi aplicate;-40 persoane fără forme legale depistate;-3.841 măsuri dispuse.

**X. FAMILIE, TINERET, EGALITATE DE ȘANSE** Implementarea politicilor pentru tineri: -550 tineri implicați;-5 ONG-uri partenere;-21 voluntari implicați în proiecte.

**XI. CULTURĂ**

-Digitalizarea Listei monumentelor istorice: -1.806 parcele verificate;-40 avize specifice verificate;-183 situri arheologice introduse în aplicație;-40 înscrieri la OCPI în cartea funciară a statutului de sit arheologic;

-Activități creative, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național: -4.094 vizitatori muzeu;-1.662 participanți activități culturale;-126 manifestări, mese rotunde, ateliere, sesiuni, prezentări, tradiții, spectacole, festivaluri, concerte, proiecții de film, lansări de carte, piese teatru, caravane, vernisaje, tabere pictură, concursuri, reviste, târguri.

**XII. SPORT**

**-**Dezvoltarea și promovarea sportului de masă: 1440 participanți;

-Dezvoltarea, promovarea și susținerea sportului de performanță: 660 participanți.

**XIII. AFACERI INTERNE**

-Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului:-1.971 acțiuni desfășurate, 50.608 amenzi aplicate, 19.625 mii lei valoare amenzi-(IPJ);

 -5.396 acțiuni desfășurate, 1.133 amenzi în valoare de 246.656 lei- (IJJ);

-Consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a încălcării legislației rutiere: 520 acțiuni prevenție;

-31.205 contravenții aplicate în valoare de 9.671 mii lei;-796 plăcuțe înmatriculare retrase;-3.391 permise de conducere reținute;

-Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență: -975 controale prevenire;-62 avize securitate la incendiu;-17 autorizații securitate la incendiu;-760 acțiuni de informare;-9 sesiuni de pregătire;-769 persoane participante la activități de pregătire;-participare la 1.238 incendii;-1.353 misiuni de salvare;-41 misiuni de descarcerare;-8.860 misiuni SMURD acordare prim ajutor.

**Macheta a fost completată pe baza datelor comunicate de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice, Consiliul Județean Teleorman, 3 municipii, 2 orașe și 92 de comune.**