REALIZĂRI SEMESTRUL I 2024-PLANUL DE ACȚIUNI Al JUDEȚULUI TELEORMAN PE ANUL 2024

| Nr.crt. | DOMENIU/OBIECTIVE/DIRECȚII DE ACȚIUNE | INDICATORI/CUANTIFICAREA ACȚIUNII | ENTITATEA IMPLICATĂ ÎN REALIZARE | REALIZAT SEM I 2024 in mii euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE |  |  |  |
| A | Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canal |  |  |  |
| 1 | Fazare proiect Reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare | -9.538,56 mii euro | Primăria municipiului Alexandria/SC APA SERV SA | 0 |
| 2 | Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată | -2 proiecte -29.435,819 mii euro (fonduri de coeziune, BS, BL) | Primăria municipiului Alexandria/ SC APA SERV SA | 0 |
| 3 | Fazare proiect Reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și canaliza | -10.627,086 mii euro | Primăria municipiului Turnu Măgurele/SC APA SERV SA | 179,76 |
| 4 | Reabilitare rețele apă potabilă | -5.914,79 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria orașului Zimnicea | 140,69 |
| 5 | Extindere și reabilitare rețele apă potabilă | -7.601,09 mii euro (POIM) | Primăria orașului Zimnicea/SC APA SERV SA | 0 |
| 6 | Extindere rețele canalizare | -8.132,22 mii euro (POIM) | Primăria orașului Zimnicea | 0 |
| 7 | Reabilitare și extindere sisteme alimentare cu apă și canalizare | -4.951,45 mii euro (POS 1) | Primăria orașului Videle/SC APA SERV SA | 0 |
| 8 | Înființare rețea de canalizare | -1.294,00 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Băbăița | 0 |
| 9 | Extindere rețea de alimentare cu apă | -40,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Beciu | 0 |
| 10 | Înființare sisteme individuale de canalizare | -1.663,70 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Beuca | 0 |
| 11 | Extindere rețea canalizare | -4.728,464 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Blejești | 300,80 |
| 12 | Înființare rețea de canalizare | -2.465,00 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Brânceni | 0 |
| 13 | Sistem centralizat de alimentare cu apă | -501,020 mii euro ( AFIR) | Primăria comunei Buzescu | 0 |
| 14 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere | -1.975,17 mii euro ( AFIR) | Primăria comunei Buzescu | 1.047,19 |
| 15 | Sistem de alimentare cu apă și branșamente gospodării | -2.600,00 mii euro ( Anghel Saligny) | Primăria comunei Bujoru | 1.756,75 |
| 16 | Sistem de canalizare și stație epurare | -5.991,90 2mii euro ( Anghel Saligny) | Primăria comunei Bujoru | 0 |
| 17 | Sistem de alimentare cu apă | -3.000,00 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Călmățuiu | 0 |
| 18 | Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satul Băcălești | -1.934,35 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Călmățuiu de Sus | 0 |
| 19 | Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă | -1.240,661 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Cervenia | 0 |
| 20 | Sistem centralizat de canalizare și stație epurare în satul Baldovinești | -672,28 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Ciolănești | 0 |
| 21 | Reabilitare DC 34 | -1501,560 mii euro(Anghel Saligny) | Primăria comunei Ciuperceni | 3,937 |
| 22 | Branșamente rețea de canalizare | -198,200 mii euro (BL) | Primăria comunei Conțești | 0 |
| 23 | Extindere sistem canalizare | -4.438,52 mii euro (CNI) | Primăria comunei Crângeni | 0 |
| 24 | Sistem centralizat canalizare ape uzate menajere | -2.468,934 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Didești | 238,00 |
| 25 | Extindere rețea alimentare cu apă în satul Drăgănești Vlașca | -1.053,3884 mii euro (CNI) | Primăria comunei Drăgănești Vlașca | 0 |
| 26 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere și stație epurare în satul Drăgănești Vlașca | -6.458,32 mii euro (BS, BL) | Primăria comunei Drăgănești Vlașca | 0 |
| 27 | Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă | -1.506,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Drăcșenei | 0 |
| 28 | Extindere rețea alimentare apă | -1.584,056 mii euro (CNI) | Primăria comunei Dracea | 1.500,15 |
| 29 | Sistem centralizat de alimentare cu apă | -814,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Frumoasa | 750,00 |
| 30 | Extindere rețea de alimentare cu apă | -1.467,90 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Frumoasa | 0 |
| 31 | Sistem canalizare ape uzate | -5.716,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Frumoasa | 0 |
| 32 | Extindere alimentare cu apă | -7.562,64 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Frăsinet | 0 |
| 33 | Canalizare și stație epurare | -22.941,11 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Frăsinet | 0 |
| 34 | Racorduri la rețeaua de canalizare | -10.430,49 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Frăsinet | 0 |
| 35 | Înființare sistem canalizare în satul Moldoveni | -2.693,00 mii euro (AFM) | Primăria comunei Islaz | 0 |
| 36 | Extindere rețea canalizare și stație epurare | -1.171,788 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Gălăteni | 0 |
| 37 | Extindere rețea de apă | -243,00 mii euro (BL, Anghel Salingny) | Primăria comunei Gratia | 243,00 |
| 38 | Extindere rețea de canalizare menajeră sat Lisa, Vânători | -1.000,00 mii euro (BS) | Primăria comunei Lisa | 0 |
| 39 | Extindere rețea alimentare cu apă în satul Lunca | -2.127,049 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Lunca | 0 |
| 40 | Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în satul Lunca | -1.311,121 mii euro (PNDR) | Primăria comunei Lunca | 80,00 |
| 41 | Înființare sistem alimentare cu apă | -3.343,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Mereni | 487,15 |
| 42 | Înființare rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de apurare | -3.744,02 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Necșești | 3,478 |
| 43 | Înființare sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare menajera | -2.973,64 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Nenciulești | 0 |
| 44 | Înființare rețea alimentare apă | -983,84 mii euro (PNDL 1) | Primăria comunei Olteni | 0 |
| 45 | Înființare rețea canalizare și stație epurare | -3.960,04 mii euro (PNI Anghel Saligny) | Primăria comunei Olteni | 2.891,70 |
| 46 | Înființare rețea alimentare cu apă | -2.875,99 mii euro ( A.D.I ) | Primăria comunei Orbeasca | 0 |
| 47 | Înființare rețea canalizare | -4.043,23 mii euro ( A.D.I ) | Primăria comunei Orbeasca | 0 |
| 48 | Înființare stație de epurare | -474,774 mii euro ( A.D.I ) | Primăria comunei Orbeasca | 0 |
| 49 | Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare | -6.199,18 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Peretu | 0 |
| 50 | Înființare sistem de alimentare cu apă și stații de tratare a apei uzate | -5.850,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Plosca | 54,00 |
| 51 | Înființare rețea canalizare și stație epurare | -5.867,164 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Poeni | 13,994 |
| 52 | Modernizare și extindere rețea apă potabilă | -4.935,05 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Poroschia | 0 |
| 53 | Înființare sistem centralizat de alimentare cu apa și rețea de canalizare | -4.148,50 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Putineiu | 1.429,12 |
| 54 | Extindere rețea apă | -909,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Saelele | 245,00 |
| 55 | Extindere rețea canalizare | -336,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Saelele | 0 |
| 56 | Înființare sistem de alimentare cu apă | -2.528,82 mii euro (BL, Anghel Saligny) | Primăria comunei Săceni | 0 |
| 57 | Înființare rețea canalizare și stație epurare | -3.170,60 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Sârbeni | 2.688,10 |
| 58 | Branșamente și racorduri rețea de apă | -1.392,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Siliștea Gumești | 0 |
| 59 | Sistem centralizat alimentare cu apă și canalizare | -6.836,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Smârdioasa | 60,60 |
| 60 | Sitem centralizat de colectare și epurare ape uzate | -2.262,334 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Stejaru | 0 |
| 61 | Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare | -4.560,00 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 769,682 |
| 62 | Extindere sistem de alimentare cu apă | -800,00 mii euro (PNDL)-realizat 90% | Primăria comunei Tătărăștii de Jos | 0 |
| 63 | Sistem centralizat canalizare ape uzate | -7.169,47 mii euro ( Anghel Saligny) | Primăria comunei Țigănești | 767,032 |
| 64 | Sistem de alimentare cu apă | -1.928,295 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Trivalea – Moșteni | 0 |
| 65 | Sistem de alimentare cu apă | -3.778,53 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Vârtoape | 0,74 |
| 66 | Extindere rețea de apă potabilă | -2.409,905 mii euro (AFM) | Primăria comunei Vârtoape | 29,50 |
| 67 | Sistem de canalizare și stație epurare | -4.577,266 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Viișoara | 1.587,963 |
| 68 | Extindere rețea apă potabilă în satul Schitu Poienari | -584,200 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Vitănești | 146,23 |
| 69 | Realizare sistem canalizare | -4.818,92 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Zâmbreasca | 0 |
| B | Modernizarea drumurilor județene și locale și construirea de noi drumuri |  |  |  |
| 1 | Pod pe DJ653, peste râul Călmățui, com. Dracea, sat Zlata, km 109+083-109+098 | 0,015 km 725,02 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0,58 |
| 2 | Pod pe DJ653, peste râul Călmățui, com. Călmățuiu, km87+891-87+904 | 0,013 km 739,29 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 25,96 |
| 3 | Realizare șanțuri betonate pe DJ 506 și DJ 506A și realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei Vitănești | 0,909 km 233,50 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0 |
| 4 | Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km 66+210, km 66+476, km 68+164 km și 68+450 | 2,240 km 329,56 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0 |
| 5 | „Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu – Cernetu, km 30+000 – 42+060, L=12,060 km” | 12,060 km 583,35 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0 |
| 6 | „Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti, km 48+080-55+594 (7,514 km)” | 7,514 km 1916,04 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0 |
| 7 | „Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) – Săceni (DJ 612 A),km 64+371-km 76+172 (L=11,801 km)” | 11,801 km 893,62 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 159,72-obiectiv recepționat |
| 8 | „Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601C), km 6+038-km 14+540, (L=8,502 km)” | 8,502 km 898,04 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 436,85 |
| 9 | „Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601C) – Siliştea (DJ 701), km 14+540-km 22+704, (L=8,164 km)” | 8,164 km 401,70 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 12,22 |
| 10 | “Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 - 32+100 (12,322 km)” | 12,322 km 2586,81 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0 |
| 11 | Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale | -8.690,80 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria municipiului Alexandria | 950,57 |
| 12 | Modernizarea rețelei stradale | -383,41 mii euro (BL) | Primăria municipiului Alexandria | 14,35 |
| 13 | Coridor de mobilitate urbană integrată | -445,11 mii euro( FEDR) | Primăria municipiului Alexandria | 0 |
| 14 | Modernizare și reabilitare trotuare pe 23 de străzi; asfaltare intrări curți și trotuare | -1.965,00 mii euro (PNDL, BL) realizat 93% | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 187,5 |
| 15 | Modernizare străzi | -492,00 mii euro (BL) realizat 67% | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 62,15 |
| 16 | Modernizare străzi | -2.085,00 mii euro (Anghel Saligny, BL) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 2,17 |
| 17 | Reabilitare străzi | -1.109,99 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 8,42 |
| 18 | Modernizare și reabilitare străzi | -1.548,755 mii euro (Anghel Saligny, BL) | Primăria orașului Videle | 249,732 |
| 19 | Modernizare străzi | -5.991,61 mii euro (Anghel Saligny, PNDL) | Primăria orașului Zimnicea | 0 |
| 20 | Modernizare drumuri de interes local | -1.813,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Balaci | 27,02 |
| 21 | Modernizare drumuri de interes local sat Merișani | -2.050,00 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Băbăița | 59.00 |
| 22 | Modernizare drumuri de interes local sat Băbăița | -2.800,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Băbăița | 57,10 |
| 23 | Asfaltare drumuri de interes local | -13.448,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria orașului Beuca | 0 |
| 24 | Reabilitare drumuri afectate de inundații | -1.265,51 mii euro (CNI) | Primăria orașului Beuca | 0 |
| 25 | Modernizare drumuri interes local | -1.976,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bogdana | 0 |
| 26 | Modernizare drumuri sătești | -36.097,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Botoroaga | 1.043,71 |
| 27 | Reabilitare și modernizare drumuri | -1.750,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 28 | Modernizare străzi | -4.971,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Bragadiru | 2.800,00 |
| 29 | Modernizare drumuri de interes local | -2.860,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Brânceni | 0 |
| 30 | Asfaltare străzi | -4.316,74 mii euro (anghel Saligny) | Primăria comunei Călinești | 0 |
| 31 | Reabilitare DC 34 | -1.501,560 mii euro (BL+Anghel Saligny) | Primăria comunei Ciuperceni | 3,937 |
| 32 | Modernizare drumuri | -2.450,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Conțești | 0 |
| 33 | Modernizare drumuri de interes local | -2.903,30 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Cosmești | 0 |
| 34 | Asfaltare drumuri de interes local | -3.719,414 mii euro (CNI) | Primăria comunei Crângeni | 0 |
| 35 | Modernizare drumuri de interes local | -226,94 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Crângu | 101,38 |
| 36 | Modernizare drumuri de exploatare | -73,23 mii euro (AFIR) | Primăria comunei Crângu | 0 |
| 37 | Modernizare drumuri sătești | -616,78 mii euro (-PNDL ) -83,54% | Primăria comunei Crevenicu | 0 |
| 38 | Modernizare drumuri de interes local | -2.443,94 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Didești | 0 |
| 39 | Modernizare drumuri de interes local | -2.500,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Drăgănești de Vede | 0 |
| 40 | Modernizare drumuri | -1.002,015 mii euro (AFIR) | Primăria comunei Drăgănești Vlașca | 0 |
| 41 | Modernizare infrastructură rutieră | -5.271,432 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Drăgănești Vlașca | 0 |
| 42 | Modernizare și reabilitare drumuri de interes local | -2.423,57 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Fântânele | 72,94 |
| 43 | Modernizare drumuri de interes local | -2.400,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Gălăteni | 0 |
| 44 | Realizare lucrări de balastare și nivelare drumuri de interes local | -54,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Islaz | 53,482 |
| 45 | Modernizare drumuri de interes local | -2.488,612 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Izvoarele | 0 |
| 46 | Modernizare drumuri de interes local | -1975,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Lisa | 212,18 |
| 47 | Modernizare străzi | -2.522,50 mii euro (Anghel Saligny, BL) | Primăria comunei Mavrodin | 1.653,54 |
| 48 | Modernizare drumuri de interes local | -2.579,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Măgura | 0 |
| 49 | Modernizare drumuri de interes local | -1.537,00 mii euro (AFIR) | Primăria comunei Măldăieni | 0 |
| 50 | Modernizare drumuri de exploatație agricolă | -1.220,00 mii euro (AFIR) | Primăria comunei Măldăieni | 0 |
| 51 | Modernizare drumuri de interes local | -3.209,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Măldăieni | 0 |
| 52 | Modernizare drumuri de interes local | -1.250,68 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Moșteni | 1.250,68 |
| 53 | Asfaltare drumuri | -2.535,621 mii euro (Anghel Saligny, BL) | Primăria comunei Năsturelu | 0 |
| 54 | Modernizare străzi | -4.421,84 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Nanov | 1.879,00 |
| 55 | Modernizare drumuri de interes local | -2.398,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Necșești | 0 |
| 56 | Modernizare drum comunal DC 54 | -649,88 mii euro (Anghel Saligny, BL) | Primăria comunei Orbeasca | 0 |
| 57 | Modernizare drum de interes local | -2.586,42 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Peretu | 0 |
| 58 | Modernizare drumuri de interes local | -2.457,11 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Piatra | 616,63 |
| 59 | Întreținere drumuri comunale | -60,81 mii euro (BL) | Primăria comunei Piatra | 60,81 |
| 60 | Modernizare drumuri de interes local | -2880,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Pietroșani | 365,00 |
| 61 | Modernizare drumuri de interes local | -584,40 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Plopii Slăvitești | 0 |
| 62 | Modernizare străzi | -3.156,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Plopii Slăvitești | 86,64 |
| 63 | Modernizare drumuri județene | -2.565,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Plosca | 0 |
| 64 | Modernizare drum DC 38 | -1.614,00 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Plosca | 21,00 |
| 65 | Modernizare drumuri de interes local | -3.866,66 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Poroschia | 0 |
| 66 | Modernizare drumuri de interes local | -13.238,45 mii euro (Anghel Saligny, BL) | Primăria comunei Purani | 1.017,13 |
| 67 | Întreținere drumuri comunale | -804,246 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Putineiu | 0 |
| 68 | Modernizare drumuri de ineteres local | -3.827,22 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Rădoiești | 146,00 |
| 69 | Modernizare drumuri | -2.583,024 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Răsmirești | 1.320,791 |
| 70 | Reabilitare străzi(Realizare scurgeri ape pluviale) | -40,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Răsmirești | 33,431 |
| 71 | Modernizare drumuri de interes local și vicinal | -130,61 mii euro (PNDL, BL) | Primăria comunei Săceni | 74,67 |
| 72 | Modernizare drumuri de interes local | -2.973,97 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Sârbeni | 0 |
| 73 | Modernizare poduri | -720,00 mii euro (BS) | Primăria comunei Sârbeni | 0 |
| 74 | Modernizare drumuri de interes local | -3.200,00 mii euro (Anghel Saligny, BL) | Primăria comunei Scrioaștea | 2.026,00 |
| 75 | Modernizare drumuri sătești | -804,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 76 | Modernizare drumuri de interes local | -9.623,20 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Scurtu Mare | 0 |
| 77 | Asfaltare străzi | -3.150,923 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Seaca | 914,624 |
| 78 | Modernizare drumuri de interes local și străzi comunale | -2.606,00 mii euro (MDLPA) | Primăria comunei Segarcea-Vale | 389,21 |
| 79 | Modernizare străzi de interes local | -788,564 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Sfințești | 0 |
| 80 | Pietruire drumuri comunale | -8,037 mii euro (BL) | Primăria comunei Sfințești | 9,503 |
| 81 | Modernizare drumuri locale | -12.352,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Siliștea | 8.303.00 |
| 82 | Modernizare străzi | -261,00 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Slobozia Mândra | 0 |
| 83 | Modernizare străzi | -244,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Slobozia Mândra | 0 |
| 84 | Modernizare drumuri intravilan și drumuri de exploatare agricolă | -2.341,00 mii euro (FEADR) | Primăria comunei Smârdioasa | 22,40 |
| 85 | Modernizare drumuri | -2.331,464 mii euro ( Anghel Saligny) | Primăria comunei Stejaru | 0 |
| 86 | Modernizare drumuri interes local | -1.008,297 mii euro ( PNDL) | Primăria comunei Suhaia | 0 |
| 87 | Modernizare drumuri | -3.061,72 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 5,95 |
| 88 | Modernizare drumuri comunale și de interes local-3 proiecte | -2.765,59 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Talpa | 2.160,30 |
| 89 | Modernizare stăzi | -1.194,49 mii euro ( FEADR + BL) | Primări comunei Talpa | 0 |
| 90 | Modernizare drumuri comunale și de interes local | -1.760,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Tătărăștii de Jos | 0 |
| 91 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local | -2700,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Tătărăștii de Sus | 103.00 |
| 92 | Reparații drumuri comunale | -30,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Tătărăștii de Sus | 30.00 |
| 93 | Modernizare drumuri de interes local | -2.938,60 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Troianul | 1.232.00 |
| 94 | Modernizare drumuri de interes local | -1.179,25 mii euro (BS+BL) | Primăria comunei Uda Clocociov | 0 |
| 95 | Asfaltare drumuri sătești | -1.887,86 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Vârtoape | 685,792 |
| 96 | Modernizare drumuri de interes local | -1.997,57 mii euro (PNDL, BL) | Primăria comunei Vedea | 0 |
| 97 | Modernizare drumuri și străzi de interes local | -1.023,72 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Vedea | 0 |
| 98 | Modernizare drumuri de interes local | -5.708,045 mii euro (CNI) | Primăria comunei Vitănești | 0 |
| C | Modernizarea și construirea de unități de învățământ |  |  |  |
| 1 | „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Centrului școlar de Educație Inclusivă Roșiorii de Vede și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman” | -2.281,00 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0,20 |
| 2 | Reabilitare unitate de învățământ | -o unitate de învățământ 885,62 mii euro (POR 2014-2020) | Primăria municipiului Alexandria | 0 |
| 3 | Reabilitare unități de învățământ | -3 unități de învățământ -4.365,57 mii euro (PNDL,) | Primăria municipiului Alexandria | O unitate-167,62 |
| 4 | Reabilitare clădire laboratoare | -815,31 mii euro(POR 2014-2020) | Primăria municipiului Alexandria | 0 |
| 5 | Construire creșă | -2.402,69 mii euro (PNRR, FEDR) | Primăria municipiului Alexandria | 0,48 |
| 6 | Reabilitare termică unități de învățământ | -6 unități de învățământ 5.211,59 mii euro (PNRR, AFM) | Primăria municipiului Alexandria | 5 unități de învățământ- 890,74 |
| 7 | Dotarea unităților de învățământ cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT | -2.155,00 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 0,66 |
| 8 | Reabilitare energetică a Școlii Dan Berindei | -1.240,00 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 3,20 |
| 9 | Reabilitare energetică a Școlii Mihai Eminescu | -1.247,00 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 3,20 |
| 10 | Creștere eficiență energetică 2 grădinițe | -3.549,45 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 121,43 |
| 11 | Dotarea unităților de învățământ | -1.242,50 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 2,36 |
| 12 | Dotarea și digitalizarea instituțiilor de învățământ | -1.006,59 mii euro (PNRR, BL) | Primăria orașului Videle | 445,153 |
| 13 | Creștere eficiență energetică școală | -1.902,5 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Balaci | 27,00 |
| 14 | Dotare cu mobilier și materiale didactice școală | -107,47 mii euro(PNRR) | Primăria comunei Balaci | 0 |
| 15 | Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale Școala Gimnazială Băbăița | -186,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Băbăița | 0 |
| 16 | Creșterea eficienței energetice grădiniță | -325,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Băbăița | 51,50 |
| 17 | Dotare unități învățământ | -60,00 mii euro ( PNRR) | Primăria comunei Beciu | 0 |
| 18 | Reabilitare Școala Gimnazială Beciu | -40,00 mii euro ( BL) | Primăria comunei Beciu | 0 |
| 19 | Reabilitare Școala Gimnazială Beuca | -1.649,50 mii euro | Primmăria comunei Beuca | 0 |
| 20 | Modernizare Școala Gimnazială Bogdana | -1.118,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Bogdana | 0 |
| 21 | Reabilitare Școală Călugăru și Grădiniță Valea Cireșului | -309,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 22 | Reabilitare termică și energetică Liceul Andrei Șaguna | -1.188,00 mii euro (AFM) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 23 | Dotare liceu cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale | -290,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 24 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 1 Blejești | -562,77 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Blejești | 448,40 |
| 25 | Dotare cu mobilier școală | -112,31 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Blejești | 0 |
| 26 | Dotarea învățământului preuniversitar | -212,16 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Brânceni | 0 |
| 27 | Dotarea învățământului preuniversitar din comuna Bujoru | -86,748 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bujoru | 0 |
| 28 | Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale Bujoru | -1.104,653 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bujoru | 0 |
| 29 | Reabilitare energetică grădință | -148,47 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Buzescu | 0 |
| 30 | Dotarea școlilor și grădinițelor cu echipamente și dispozitive medicale | -143,32 mii euro ( POIM) | Primăria comunei Buzescu | 0 |
| 31 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ | -62,97 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Buzescu | 0 |
| 32 | Dotarea școlii cu mobilier, materiale didactice și echipamente | -96,10 mii euro( PNRR) | Primăria comunei Călinești | 0 |
| 33 | Dotarea școlii cu mobilier, materiale didactice și echipamente | -136,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Călmățuiu | 0 |
| 34 | Modernizare grădiniță sat Ionașcu | -306,03 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Călmățuiu de Sus | 0 |
| 35 | Modernizare Școala Gimnazială | -1.325,95 mii euro (FEDR) | Primăria comunei Călmățuiu de Sus | 61,77 |
| 36 | Dotarea unităților școlare cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC | -164,551 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Călmățuiu de Sus | 10,05 |
| 37 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale | -181,578 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Cervenia | 0 |
| 38 | Reabilitare moderată Școala gimnazială Ciolănești Deal | -251,70 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Ciolănești | 25,00 |
| 39 | Construire grădiniță Ciolănești Deal | -570,30 mii euro (BS-Ministerul Educației) | Primăria comunei Ciolănești | 0 |
| 40 | Dotarea școlilor și grădinițelor cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale | -164,80 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Ciolănești | 0 |
| 41 | Dotarea școlilor și grădinițelor | -113,861 mii euro (PNRR+BL) | Primăria comunei Ciuperceni | 3,59 |
| 42 | Creștere eficiență energetică școală | -435,120 mii euro (AFM+BL) | Primăria comunei Ciuperceni | 17,88 |
| 43 | Reabilitare școală | -235,699 mii euro (PNRR+BL) | Primăria comunei Ciuperceni | 0,149 |
| 44 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale | -203,33 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Cosmești | 0 |
| 45 | Reabilitare moderată a școlii gimnaziale Cosmești | -321,41 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Cosmești | 0 |
| 46 | Eficientizare energetică a școlii gimnazile Ciuperceni | -583,99 mii euro (AFM) | Primăria comunei Cosmești | 0 |
| 47 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale a unităților de învățământ | -156,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Crîngeni | 0 |
| 48 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Crângu | -81,01 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Crângu | 0 |
| 49 | Dotarea școlilor | -84,05 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Crevenicu | 30,21 |
| 50 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale a unităților de învățământ | -90,729 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Didești | 0 |
| 51 | Creșterea eficienței energetice grădiniță | -121,143 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Didești | 42,27 |
| 52 | Creșterea eficienței energetice școală | -380,501 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Didești | 104,084 |
| 53 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale a unităților de învățământ | -189,59 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Drăcșenei | 0 |
| 54 | Modernizare Școala Gimnazială și grădinița Drăgănești de Vede- eficientizare energetică | -484,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Drăgănești de Vede | 0 |
| 55 | Dotarea școlilor și a grădinițelor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale | -140,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Drăgănești de Vede | 0 |
| 56 | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere școală sat Drăgănești Vlașca | -727,740 mii euro (CNI) | Primăria comunei Drăgănești Vlașca | 0 |
| 57 | Reabilitare, extindere, modernizare școală | -1.094,048 mii euro (CNI) | Primăria comunei Dracea | 1.035,00 |
| 58 | Dotarea cu mobilier și reabilitarea moderată a școlii gimnaziale din comuna Fântânele | -111,72 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Fântânele | 56,83 |
| 59 | Reabilitare Școală | -305,20 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Frumoasa | 200,00 |
| 60 | Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale | -158,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Frumoasa | 61,00 |
| 61 | Creștere eficiență energetică școala Frăsinet | -11.624,64 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Frăsinet | 48,987 |
| 62 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale | -1.950,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Frăsinet | 0 |
| 63 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 | -518,320 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Islaz | 9,964 |
| 64 | Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de invățământ de pe raza comunei Islaz | -207,96 mii euro (PNRR, BL) | Primăria comunei Islaz | 0 |
| 65 | Eficientizare energetică Școala Generală | -865,747 mii euro (AFM) | Primăria comunei Izvoarele | 0 |
| 66 | Reabilitare energetică școală | -225,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Gălăteni | 15,40 |
| 67 | Dotare cu mobilier școală | -89,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Gratia | 0 |
| 68 | Reabilitare grădiniță | -252,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Gratia | 0 |
| 69 | Consolidare, reabilitare, modernizare, dotare și extindere școala | -1000,00 mii euro (BS) | Primăria comunei Lisa | 0 |
| 70 | Reabilitare moderată Școală Gimnazială nr. 1 Lunca | -380,432 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Lunca | 0 |
| 71 | Dotarea învățământului preuniversitar din comuna Mavrodin | -123,33 mii euro (PNRR, BL) | Primăria comunei Mavrodin | 55,99 |
| 72 | Reabilitare sistem încălzire școală | -10,21 mii euro (BL) | Primăria comunei Mavrodin | 0 |
| 73 | Creștere eficiență energetică la Școala Gimnazială Măgura | -526,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Măgura | 0 |
| 74 | Școala Gimnazială Măgura | -212,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Măgura | 0 |
| 75 | Îmbunătățirea structurii de educație, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale | -160,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Măldăieni | 0 |
| 76 | Dotare instituții de învățământ | -155,18 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Moșteni | 0 |
| 77 | Reabilitare, renovare grădiniță | -434,66 mii euro (CNI) | Primăria comunei Nanov | 0 |
| 78 | Reabilitare energetică școală | -463,22 mii euro (AFM) | Primăria comunei Nanov | 0 |
| 79 | Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale școală | -103,70 mii euro (ME) | Primăria comunei Nanov | 0 |
| 80 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Năsturelu | -607,528 mii euro (AFM, BL) | Primăria comunei Năsturelu | 44,375 |
| 81 | Dotare cu mobilier și echipament IT Școala Gimnazială Năsturelu | -180,268 mii euro (ME, BL) | Primăria comunei Năsturelu | 0 |
| 82 | Modernizare grădinița Năsturelu | -60,290 mii euro (BL) | Primăria comunei Năsturelu | 60,290 |
| 83 | Reabilitare grădinița Zimnicele | -20,096 mii euro (BL) | Primăria comunei Năsturelu | 20,096 |
| 84 | Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii | -103,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Necșești | 103,00 |
| 85 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a unităților de învățământ | -614,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Nenciulești | 0 |
| 86 | Reabilitare energetică școală | -658,82 mii euro (AFM) | Primăria comunei Nenciulești | 0 |
| 87 | Reabilitare și modernizare Școala și Grădinița Olteni | -432,03 mii euro (PNDL II) | Primăria comunei Olteni | 0 |
| 88 | Reabilitare și modernizare Școala și Grădinița Perii Broșteni | -388,60 mii euro (PNDL II) | Primăria comunei Olteni | 0 |
| 89 | Reabilitare și modernizare Liceul Olteni | -379,93 mii euro (PNDL II) | Primăria comunei Olteni | 0 |
| 90 | Dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice | -429,412 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Orbeasca | 0 |
| 91 | Creștere eficiență energetică Școala Peretu | -668,30 mii euro (AFM) | Primăria comunei Peretu | 0 |
| 92 | Creștere eficiență energetică Grădiniță Peretu | -1.840,00 mii euro (AFM) | Primăria comunei Peretu | 0 |
| 93 | Dotarea unităților școlare cu echipamente și dispozitive medicale | -197,76 mii euro (POIM) | Primăria comunei Peretu | 0 |
| 94 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale G.D Ghica , comuna Peretu | -232,117 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Peretu | 0 |
| 95 | Reabilitare moderată școala gimnazială | -608,89 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Piatra | 14,28 |
| 96 | Reabilitare moderată grădiniță | -241.90 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Piatra | 14,28 |
| 97 | Reabilitare moderată liceu | -578.37 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Piatra | 5,95 |
| 98 | Reabilitare moderată a grădiniței | -430,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Plosca | 81,00 |
| 99 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale | -171,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Plosca | 0 |
| 100 | Amenajare teren tartan Școala Gimnazială Plosca | -100,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Plosca | 50,00 |
| 101 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ | -190,940 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Poeni | 8,00 |
| 102 | Reabilitare moderată școala gimnazială | -323,99 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Poroschia | 14,28 |
| 103 | Construire și dotare Grădiniță Puranii de Sus | -6.699,62 mii euro (CNI, BL) | Primăria comunei Purani | 0 |
| 104 | Reabilitare moderată școala gimnazială | -1.724,35 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Purani | 16,06 |
| 105 | Construire grădiniță | -500,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Plopii Slăvitești | 0 |
| 106 | Dotare Școala Putineiu | -138,992 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Putineiu | 0 |
| 107 | Construire și dotare grădiniță | -1.385,383 mii euro (CNI) | Primăria comunei Putineiu | 0 |
| 108 | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala Gimnazială | -1.406,451 mii euro (CNI) | Primăria comunei Putineiu | 0 |
| 109 | Consolidare, demolare, modernizare, extindere și dotare Școala Rădoiești | -77,00 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Rădoiești | 0 |
| 110 | Dotare cu mobilier unitate de învățământ | -92,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Răsmirești | 61,558 |
| 111 | Reabilitare energetică școală | -594,40 mii euro (AFM) | Primăria comunei Saelele | 0 |
| 112 | Reabilitare, modernizare, extindere școală | -556,06 mii euro (BL, CNI) | Primăria comunei Săceni | 0 |
| 113 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ | -35,02 mii euro ( BL, CNI) | Primăria comunei Săceni | 0 |
| 114 | Reabilitare grădiniță | -321,70 mii euro (BS) | Primăria comunei Sârbeni | 0 |
| 115 | Reabilitare moderată a școlii Gimnaziale Sârbenii de Jos | -380,41 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Sârbeni | 0 |
| 116 | Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC | -101,34 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Sârbeni | 0 |
| 117 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale Școala Gimnazială Anghel Manolache Scrioaștea | -96,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 118 | Achiziție în scop didactic și dotare învățământ preuniversitar din comuna Seaca | -131,74 mii euro (AFIR+PNRR) | Primăria comunei Seaca | 0 |
| 119 | Creșterea eficienței energetice la școală | -439,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Segarcea-Vale | 27,64 |
| 120 | Modernizare și dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale Școala Gimnazială Siliștea | -680,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Siliștea | 262,00 |
| 121 | Reabiltare Școala Gimnazială Siliștea | -606,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Siliștea | 37,00 |
| 122 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT | -95,00 mii euro (PNRR, BL) | Primăria comunei Siliștea-Gumești | 0 |
| 123 | Reabilitare energetică centru de zi și Școală Gimnazială Marin Preda | -38,00 mii euro (PNRR, BL) | Primăria comunei Siliștea-Gumești | 0 |
| 124 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC școli și grădinițe | -77,221 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Sfințești | 2,00 |
| 125 | Dotarea cu mobilier | -107,846 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Slobozia Mândra | 0 |
| 126 | Modernizare școală gimnazială | -131,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Slobozia Mândra | 0 |
| 127 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC | -81,863 mii euro (PNRR) | Primăria Comunei Stejaru | 0 |
| 128 | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala Gimnazială Vasile Racottă | -2.382,333 mii euro (CNI) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 0 |
| 129 | Creșterea eficienței energetice la Grădinița Ștorobăneasa | -206,394 mii euro (AFM) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 0 |
| 130 | Dotarea învățământului preuniversitar | -110,512 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 75,996 |
| 131 | Consolidare, reabilitare și modernizare clădire Școala Beiu | -399,978 mii euro (BL) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 16,798 |
| 132 | Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea școlii | -967,48 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Talpa | 950,00 |
| 133 | Dotarea școlii din comuna Talpa | -89,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Talpa | 4,45 |
| 134 | Reabilitare moderată Grădinița Negreni | -221,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Tătărăștii de Jos | 80,00 |
| 135 | Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Tătărăștii de Jos | -218,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Tătărăștii de Jos | 0 |
| 136 | Dotarea cu mobilier și echipamente IT a unităților de învățământ | -115,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Tătărăștii de Sus | 78,00 |
| 137 | Modernizare infrastructură educațională | -144,562 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Trivalea-Moșteni | 75,69 |
| 138 | Reabilitare moderată a școlii | -518,60 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Troianul | 0 |
| 139 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale Școala Gimnazială I. Gh. Duca Țigănești | -252,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Țigănești | 0 |
| 140 | Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Uda Clocociov | -50,80 mii euro (ME) | Primăria comunei Uda Clocociov | 0 |
| 141 | Reabilitare moderată a școlii | -505,002 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Vârtoape | 5,95 |
| 142 | Dotare grădiniță | -20,23 mii euro (GAL) | Primăria comunei Vârtoape | 22,061 |
| 143 | Dotare unități învățământ | -155,05 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Vârtoape | 0 |
| 144 | Reabilitare acoperiș grădiniță | -12,06 mii euro (BL) | Primăria comunei Vârtoape | 0 |
| 145 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Vedea | -2.173,86 mii euro (CNI, BL) | Primăria comunei Vedea | 0 |
| 146 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale | -136,870 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Viișoara | 0 |
| 147 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale | -103,49 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Vitănești | 0 |
| 148 | Reabilitare școală și grădiniță | -1.432,00 mii euro (MDLPA) | Primăria comunei Zâmbreasca | 0 |
| D | Extinderea și modernizarea rețelelor de gaze naturale |  |  |  |
| 1 | Extindere rețea de gaze naturale | -102,89 mii euro (SC Premier Energy SRL) | Primăria orașului Videle | 0 |
| 2 | Înființare rețea gaze (în satele Blejești, Baciu și Sericu) | -6.489,93 mii euro (Anghel Saligny, BL) | Primăria comunei Blejești | 441,53 |
| 3 | Înființare rețea gaze | -6.526,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bogdana | 0 |
| 4 | Înființare rețea gaze | -266,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Călmățuiu | 0 |
| 5 | Înființare rețea gaze | -2.763,404 mii euro (PNI, Anghel Saligny, BL) | Primăria comunei Ciuperceni | 0 |
| 6 | Înființare rețea gaze | -6.811 mii euro (BL, Anghel Saligny) | Primăria Comunei Gratia | 2.308,00 |
| 7 | Înființare rețea gaze | -4.426,00 mii euro ( Anghel Saligny) | Primăria comunei Islaz | 0 |
| 8 | Înființare rețea gaze | -21.558,00 mii euro (MDLPA) | Primăria comunei Măldăieni | 0 |
| 9 | Înființare rețea gaze | -15.575,726 mii euro (Anghel Saligny, BL) | Primăria comunei Orbeasca | 0 |
| 10 | Înființare rețea gaze | -20,00 mii euro ( BL) | Primăria comunei Piatra | 0 |
| 11 | Înființare rețea gaze | -1.060,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Poroschia | 290,83 |
| 12 | Înființare rețea gaze | -3.180,00 mii euro (BS) | Primăria comunei Sârbeni | 0 |
| 13 | Înființare rețea gaze | -12.694,328 mii euro (PNI Anghel Saligny) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 14 | Înființare rețea gaze | -7.064,60 mii euro (PNI Anghel Saligny) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 0 |
| 15 | Înființare rețea gaze | -20.010,407 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Țigănești | 0 |
| E | Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate și protecție socială |  |  |  |
| 1 | Creșterea eficienței energetice a clădirii Serviciului Județean de Ambulanță Alexandria | -2.257,00 mii euro (POR 2014-2020) | Consiliul Județean Teleorman | 26,00 |
| 2 | Dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria | -3.792,00 mii euro (POR 2014-2020) | Consiliul Județean Teleorman | 7,50 |
| 3 | Reabilitare infrastructură Spitalul Județean de Urgență Alexandria | -511,00 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 10,65 |
| 4 | Grup electrogen pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede | -51,86 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0 |
| 5 | Lucrări de amenajare căi acces, achiziție tractoraș și construire ambulatoriu pentru Spitalul de Psihiatrie Poroschia | -201,02 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 68,15 |
| 6 | Achiziția de aparatură și echipamente medicale pentru Spitalul Județean de Urgență Alexandria | -469,18 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 9,45 |
| 7 | Achiziția de aparatură și echipamente medicale pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede | -19,10 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 4,06 |
| 8 | Reabilitare termică Spitalul Caritas | -2.804,00 mii euro ( FEDR,BS,BL)-95% | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 181,90 |
| 9 | Imbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice | -6,483,76 mii euro(POR 2014-2020) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 6,52 |
| 10 | Modernizare spital orășenesc Zimnicea | -4.885,56 mii euro (CNI) | Primăria orașului Zimnicea | 2.345,07 |
| 11 | Construire și dotare centru recuperare minori cu dizabilități | -459,88 mii euro (PNRR) | Primăria orașului Zimnicea | 0 |
| 12 | Reabilitare, modernizare și dotare ambulatoriu spital orășenesc | -312,34 mii euro (PNRR) | Primăria orașului Zimnicea | 21,19 |
| 13 | Reducere risc infecții nozocomiale în cadrul spitalului orășenesc | -157,11 mii euro (PNRR) | Primăria orașului Zimnicea | 148,84 |
| 14 | Reabilitare moderată a unității sanitare publice | -301,90 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Brânceni | 0 |
| 15 | Construire centru medical comunitar | -240,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 16 | Construire centru de zi pentru persoane vârstnice | -100,00 mii euro (CRFIR) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 17 | Construire și dotare dispensar uman | -1.267,93 mii euro (CNI) | Primăria comunei Drăgănești Vlașca | 0 |
| 18 | Reabilitare energetică dispensar uman | -326,078 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Drăgănești Vlașca | 95,284 |
| 19 | Înființare dispensar uman | -1.873,50 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Frăsinet | 0 |
| 20 | Construire și dotare centru medical | -812,045 mii euro (CNI) | Primăria comunei Lunca | 0 |
| 21 | Modernizare dispensar uman | -40,193 mii euro (BL) | Primăria comunei Năsturelu | 0 |
| 22 | Dotare centru zi | -32,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Plosca | 32,00 |
| 23 | Construire dispensar uman | -918,470 mii euro (CNI) | Primăria comunei Poeni | 0 |
| 24 | Construire dispensar uman | -4.766,65 mii euro (CNI) | Primăria comunei Purani | 0 |
| 25 | Construire și dotare centru medical | -1.407,302 mii euro (CNI) | Primăria comunei Putineiu | 0 |
| 26 | Modernizare dispensar uman | -204,061 mii euro (BL) | Primăria comunei Sfințești | 32,943 |
| 27 | Construire dispensar uman | -784,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Siliștea | 0 |
| 28 | Construire dispensar uman | -1.372,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Smârdioasa | 0 |
| 29 | Reabilitarea moderată a unității sanitare | -54,12 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 12,109 |
| 30 | Construire și dotare centru medical | -1.113,37 mii euro (CNI) | Primăria comunei Talpa | 73,837 |
| 31 | Modernizare și dotare Centrul Comunitar Integrat | -300,00 mii euro (FE,BL) | Primăria comunei Uda Clocociov | 0 |
| 32 | Reabilitare dispensar | -50,24 mii euro (BL) | Primăria comunei Vârtoape | 0 |
| 33 | Reabilitare și modernizare dispensar uman | -171,339 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Viișoara | 92,568 |
| 34 | Reabilitare centru de zi | -1039,19 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Zâmbreasca | 1.039,19 |
| F | Realizarea cadastrului sistematic |  |  |  |
| 1 | Program național de cadastru și carte funciară | -65,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 0 |
| 2 | Întocmire cărți funciare | -20,00 mii euro (BL) | Primăria orașului Zimnicea | 3,15 |
| 3 | Program național de cadastru și carte funciară | -63,09 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria orașului Videle | 19,277 |
| 4 | Actualizare PUG | -56,51 mii euro (BL) | Primăria orașului Videle | 0 |
| 5 | Actualizare PUG | -88,60 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Balaci | 0 |
| 6 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Băbăița | 14,900 |
| 7 | Program național de cadastru și carte funciară | -25,30 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Beciu | 0 |
| 8 | Realizare PUG | -107,00 mii euro (PNDR) | Primăria comunei Beuca | 0 |
| 9 | Elaborarea în format GIS a PUG-ului | -107,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bogdana | 0 |
| 10 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Bragadiru | 0 |
| 11 | Program național de cadastru și carte funciară | -25,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Brânceni | 0 |
| 12 | Program național de cadastru și carte funciară | -30,60 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Bujoru | 30,60 |
| 13 | Actualizare PUG | -13,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Bujoreni | 0 |
| 14 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,48 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Călinești | 0 |
| 15 | Actualizare și transpunere în format GIS al PUG-ului | -107,10 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Călinești | 0 |
| 16 | Program național de cadastru și carte funciară | -27,146 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Cervenia | 27,146 |
| 17 | Program național de cadastru și carte funciară | -17,73 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Ciolănești | 11,67 |
| 18 | Realizare PUG | -65,30 mii euro (BL) | Primăria comunei Ciolănești | 0 |
| 19 | Realizare PUG | -180,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Ciuperceni | 58,638 |
| 20 | Program național de cadastru și carte funciară | -12,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Conțești | 0 |
| 21 | Program național de cadastru și carte funciară | -64,78 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Cosmești | 0 |
| 22 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Didești | 0 |
| 23 | Elaborarea în format GIS a PUG-ului | -164,024 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Didești | 0 |
| 24 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,15 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Drăcșenei | 0 |
| 25 | Cadastru sistematic | -154,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Drăgănești de Vede | 0 |
| 26 | Program național de cadastru și carte funciară | -64,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Fântânele | 0 |
| 27 | Cadastru general | -222,135 mii euro (POR) | Primăria comunei Gălăteni | 0 |
| 28 | Definitivare planuri parcelare | -656,60 mii euro (BL) | Primăria comunei Islaz | 0 |
| 29 | Actualizare PUG | -64,20 mii euro (BL) | Primăria comunei Islaz | 0 |
| 30 | Actualizare RLU | -267,24 mii euro (BL) | Primăria comunei Islaz | 0 |
| 31 | Program național de cadastru și carte funciară | -12,075 mii euro (BS) | Primăria comunei Izvoarele | 0 |
| 32 | Program național de cadastru și carte funciară | -64,00 mii euro (BS) | Primăria comunei Lisa | 0 |
| 33 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Moșteni | 0 |
| 34 | Program național de cadastru și carte funciară | -50,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Mereni | 7,28 |
| 35 | Înregistrare sistematică | -26,125 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Năsturelu | 0 |
| 36 | Elaborare/actualizarea PUG | -60,00 mii euro (BL + CJ) | Primăria comunei Necșești | 0 |
| 37 | Elaborarea/înregistrarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și planificare urbană | -820,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Nenciulești | 0 |
| 38 | Program național de cadastru și carte funciară | - mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Nenciulești | 0 |
| 39 | Servicii de cadastru | -40,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Piatra | 0 |
| 40 | Program național de cadastru și carte funciară | -12,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Pietroșani | 12,00 |
| 41 | Program național de cadastru și carte funciară | -41,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Poroschia | 0 |
| 42 | Program național de cadastru și carte funciară | -160,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Purani | 4,40 |
| 43 | Program național de cadastru și carte funciară | -21,860 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Putineiu | 11,092 |
| 44 | Program național de cadastru și carte funciară | -30,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 45 | Program național de cadastru și carte funciară | -36,167 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Sfințești | 3,924 |
| 46 | Program național de cadastru și carte funciară | -160,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Siliștea | 0 |
| 47 | Program național de cadastru și carte funciară | -35,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Siliștea Gumești | 0 |
| 48 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Slobozia Mândra | 0 |
| 49 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Smârdioasa | 0 |
| 50 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Sârbeni | 0 |
| 51 | Program național de cadastru și carte funciară | - mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Seaca | 0 |
| 52 | Program național de cadastru și carte funciară | -64,803 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 0 |
| 53 | Program național de cadastru și carte funciară | -64,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Talpa | 0 |
| 54 | Program național de cadastru și carte funciară | -33,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Țigănești | 0 |
| 55 | Program național de cadastru și carte funciară | - mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Vedea | 0 |
| 56 | Program național de cadastru și carte funciară | -28,310 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Viișoara | 0 |
| 57 | Program național de cadastru și carte funciară | -30,749 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Viișoara | 0 |
| 58 | Program național de cadastru și carte funciară | -32,00 mii euro (fonduri ANCPI) | Primăria comunei Vitănești | 0 |
| G | Construirea de infrastructură sportivă |  |  |  |
| 1 | Construire bazin de înot didactic | -1.419,13 mii euro (CNI) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 0 |
| 2 | Construire bază sportivă de tip I | -1.237,98 mii euro (CNI) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 0 |
| 3 | Modernizare spațiu sportiv comunitar în zona funcțională | -5.332.04 mii euro (POR) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 23,28 |
| 4 | Construire bază sportivă de tip I | -1.351,22 mii euro (CNI) | Primăria orașului Zimnicea | 500,96 |
| 5 | Construire bază sportivă Tip I | -1.714,448 mii euro (CNI, BL) | Primăria orașului Videle | 0 |
| 6 | Construire teren multisport – gazon sintetic Școala Gimnazială Beciu | -80,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Beciu | 0 |
| 7 | Construire vestiare bază sportivă | -12,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Beciu | 0 |
| 8 | Reabilitare teren sport sat Sericu | -40,18 mii euro (BL) | Primăria comunei Blejești | 0 |
| 9 | Construire sala de sport | - mii euro (CNI) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 10 | Amenajare teren sintetic Bujoreni și Prunaru | -196,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Bujoreni | 88,00 |
| 11 | Construire sală sport sat Ciolăneștii din Deal | -1.256,50 mii euro (CNI) | Primăria comunei Ciolănești | 0 |
| 12 | Construire sală sport | -1.430,464 mii euro (CNI) | Primăria comunei Crângeni | 0 |
| 13 | Construire sală sport | -1.015,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Drăgănești de Vede | 0 |
| 14 | Teren sintetic | -80,387 mii euro (BL) | Primăria comunei Năsturelu | 0 |
| 15 | Construire complex sportiv | -1.900,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Peretu | 0 |
| 16 | Construire sală sport | -1.279,580 mii euro (CNI) | Primăria comunei Putineiu | 0 |
| 17 | Reabilitare teren sintetic Sat Scrioaștea | -16,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 18 | Construire teren sintetic | -89,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Smârdioasa | 0 |
| 19 | Construire sală sport | -2.240,21 mii euro (CNI) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 0 |
| 20 | Construire și dotare sală sport | -1.574,27 mii euro (CNI) | Primăria comunei Talpa | 320,00 |
| H | Construirea de locuințe pentru tineri, specialiști, prin ANL sau pentru persoane vulnerabile |  |  |  |
| 1 | Construire locuințe n ZEB plus pentru tineri | -12.528,88 mii euro( PNRR) | Primăria muncipiului Alexandria | 0 |
| 2 | Construire de locuințe N ZEB plus pentru specialiști din sănătate și învățământ | -793,00 mii euro (PNRR) | Primăria orașului Zimnicea | 29,80 |
| 3 | Construire de locuințe N ZEB plus pentru specialiști din sănătate și învățământ | -389,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Conțești | 40,00 |
| 4 | Costruirea de locuințe N ZEB pentru tineri | -356,13 mii euro (PNRR, BL) | Primăria comunei Mavrodin | 0 |
| 5 | Construire de locuințe N ZEB plus pentru specialiști din sănătate și învățământ | -403,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Piatra | 0 |
| 6 | Construirea de locuințe N ZEB pentru specialiști | -434,226 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Țigănești | 0 |
| I | Reabilitarea monumentelor istorice, a unităților de cult și consolidarea patrimoniului cultural |  |  |  |
| 1 | Reabilitare cavou Arizan | -101,00 mii euro (BL) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 0 |
| 2 | Reabilitare, dotare, modernizare complex cinematografic | -1.972,00 mii euro (CNI) | Primăria orașului Zimnicea | 902,00 |
| 3 | Construire cămin cultural | -1.700,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 4 | Reabilitare cămin cultural | -388,520 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bujoru | 0 |
| 5 | Reabilitare cămin cultural sat Florica | -818,384 mii euro (CNI) | Primăria comunei Dracea | 1.005,558 |
| 6 | Desființare, construire și dotare cămin cultural | -1.229,387 mii euro (CNI) | Primăria comunei Lunca | 0 |
| 7 | Construire și dotare cămin cultural | -776,49 mii euro (CNI, BL) | Primăria comunei Mavrodin | 0 |
| 8 | Reabilitare cămin cultural | -276,876 mii euro (CNI) | Primăria comunei Moșteni | 193,813 |
| 9 | Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural | -10,00 mii euro (BS, BL) | Primăria comunei Piatra | 0 |
| 10 | Construire anexă socială pentru biserică | -103,428 mii euro (CNI) | Primăria comunei Poeni | 0 |
| 11 | Reabilitare monumente | -10,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Răsmirești | 0 |
| 12 | Reabilitare cămin cultural | -943,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Smârdioasa | 0 |
| 13 | Reabilitare biserici Scrioaștea, Brebina, Cucueți | -46,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Scrioaștea | 46,00 |
| 14 | Construire biserică sat Meri | -414,42 mii euro (BL) | Primăria comunei Vedea | 0 |
| J | ALTE PROIECTE |  |  |  |
| 1 | Achiziție microbuze electrice pentru elevii din județul Teleorman | -35.779,00 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0,40 |
| 2 | Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece și dansuri Burnasul’’ ), situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a județului Teleorman | -225,06 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0 |
| 3 | Reabilitare imobil “Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman’’, situat în comuna Piatra, proprietate publică a județului Teleorman | -435,05 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 14,03 |
| 4 | Reabilitare clădire “Garaje și birouri”, situată în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman | -338,80 mii euro | Consiliul Județean Teleorman | 0,046 |
| 5 | Transport public ecologic- reducerea emisiilor de carbon | -21.261,01 mii euro (POR 2014-2020, FEDR) | Primăria municipiului Alexandria | 2.035,75 |
| 6 | Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separate a deșeurilor | -700,00 mii euro(PNRR) | Primăria municipiului Alexandria | 0 |
| 7 | Reabilitare termică sediu primărie | -1.249,27 mii euro (POR 2014-2020) | Primăria municipiului Alexandria | 95,16 |
| 8 | Reabilitare termică clădiri rezidențiale | -4 proiecte -12.147,77 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Alexandria | 514,33 |
| 9 | Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 | -923,49 mii euro (POR 2014-2020, FEDR) | Primăria municipiului Alexandria | 134,36 |
| 10 | Sistematizare pe verticală, acces auto și pietonal, utilități-zona HCC | -983,79 mii euro(BL) | Primăria municipiului Alexandria | 166,46 |
| 11 | Înființare centru de colectare prin aport voluntar | -766,18 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 5,80 |
| 12 | Construirea de insule ecologice digitalizate | -305,00 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 0 |
| 13 | Extindere sistem supraveghere video | -860,00 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 0,50 |
| 14 | Creșterea eficienței energetice infrastructură iluminat public | -1.205,57 mii euro (AFM) | Primăria municipiului Roșiorii de Vede | 0 |
| 15 | Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite | -3.816,90 mii euro (POR) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 21,72 |
| 16 | Modernizare serviciu iluminat public etapa I | -1.056,33 mii euro (AFM)) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 25,01 |
| 17 | Crearea de insule ecologice digitalizate | -494,23 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 3,07 |
| 18 | Modernizare serviciu iluminat public etapa II | -1.047,69 mii euro (AFM)) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 26,29 |
| 19 | Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe | -3.638,73 mii euro (PNRR) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 13,19 |
| 20 | Reabilitare termică a sediului primăriei | -873,03 mii euro (POR) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 661,20 |
| 21 | Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele | -18.988,46 mii euro (POIM) | Primăria municipiului Turnu Măgurele | 1.042,06 |
| 22 | Lucrări de construire pentru Detașamentul de pompieri Videle | -203,053 mii euro (BL) | Primăria orașului Videle | 0 |
| 23 | Creșterea eficienței energetice Spital Orășenesc Zimnicea | -3.422,75 mii euro (POR) | Primăria orașului Zimnicea | 572,330 |
| 24 | Creșterea eficienței energetice infrastructură iluminat public-zonă centrală+zonă periferică | -1.364.62 mii euro (AFM) | Primăria orașului Zimnicea | 0,60 |
| 25 | Construirea de insule ecologice digitalizate | -296,56 mii euro (PNRR) | Primăria orașului Zimnicea | 0 |
| 26 | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde | -591,71 mii euro (PNRR) | Primăria orașului Zimnicea | 252,69 |
| 27 | Elaborarea în format GIS a documentațiilor | -287,41 mii euro (PNRR) | Primăria orașului Zimnicea | 50,05 |
| 28 | Înființare centru de colectare prin aport voluntar | -1.030,59 mii euro (PNRR) | Primăria orașului Zimnicea | 71,82 |
| 29 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -94,25 mii euro (AFM) | Primăria orașului Zimnicea | 3,23 |
| 30 | Modernizare iluminat public | -197,20 mii euro (AFM) | Primăria comunei Balaci | 0,52 |
| 31 | Înființare stații reîncărcare vehicule electrice | -49,22 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Balaci | 0 |
| 32 | Înființare SIA | -1.777,59 mii euro (AFM) | Primăria comunei Balaci | 0 |
| 33 | Achiziție echipamente pentru dotare SVSU Băbăița | -17,00 mii euro (AFIR) | Primăria comunei Băbăița | 17,00 |
| 34 | Reabilitare sediu primărie | -50,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Beciu | 0 |
| 35 | Sistem inteligent de digitalizare | -25,00 mii euro (PNDR) | Primăria comunei Beuca | 25,00 |
| 36 | Realizare baze de date GIS la nivel local | -31,63 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Beuca | 0 |
| 37 | Înlocuire fibră camere | -14,06 mii euro (BL) | Primăria comunei Blejești | 0 |
| 38 | Echipament dotare compartiment adminstrativ | -20,14 mii euro (PNRR, BL) | Primăria comunei Blejești | 0 |
| 39 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -30,14 mii euro (BL) | Primăria comunei Blejești | 0 |
| 40 | Reabilitare și dotare loc joacă grădiniță | -36,17 mii euro (BL) | Primăria comunei Blejești | 0 |
| 41 | Înlocuire gazon teren sport Stangulești | -24,11 mii euro (BL) | Primăria comunei Blejești | 0 |
| 42 | Instalare sistem monitorizare video | -81,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Brânceni | 74,00 |
| 43 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -60,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Brânceni | 0 |
| 44 | Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum | -263,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bogdana | 0 |
| 45 | Asigurarea de sisteme TIC | -388,266 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bogdana | 0 |
| 46 | Sistem inteligent de management local | -100,370 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bujoru | 0 |
| 47 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -25,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 48 | Eficientizare și modernizare iluminat public | -450,00 mii euro (AFM) | Primăria comunei Botoroaga | 0 |
| 49 | Proiect integrat reabilitare școală și stație reîncărcare | -374,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Bragadiru | 21,00 |
| 50 | Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public | -165,75 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Buzescu | 0 |
| 51 | Achiziția unui vehicul nepoluant destinat transportului public | -331,91 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Buzescu | 0 |
| 52 | Înființare de centre de colectare prin aport voluntar | -778,72 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Buzescu | 0 |
| 53 | Achiziție stații de autobuz | -40,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Bujoreni | 0 |
| 54 | Modernizare și extindere sistem de monitorizare și supraveghere video al spațiului public | -96,93 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Călinești | 0 |
| 55 | Creșterea siguranței gradului de confort prin implementarea de infrastructuri inteligente | -324,06 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Călinești | 0 |
| 56 | Construire pod Pârâul Călmățuiu | -330,00 mii euro (PNDL) | Primăria comunei Călmățuiu | 0 |
| 57 | Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video în comuna Călmățuiu | -321,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Călmățuiu | 0 |
| 58 | Achiziție utilaj pentru comuna Călmățuiu | -137,00 mii euro (AFIR) | Primăria comunei Călmățuiu | 0 |
| 59 | Eficientizare a sistemului de iluminat public din comuna Călmățuiu | -201,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Călmățuiu | 0 |
| 60 | Înființare stații reîncărcare vehicule electrice | -59,77 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Călmățuiu de Sus | 0 |
| 61 | Sisteme inteligente de management local | -176,77 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Călmățuiu de Sus | 126,49 |
| 62 | Înființare stații reîncărcare vehicule electrice | -29,887 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Cervenia | 0 |
| 63 | Sistem inteligent de management local | -363,726 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Cervenia | 56,304 |
| 64 | Eficientizarea sistemului de iluminat public | -164,55 mii euro (AFM) | Primăria comunei Cervenia | 0 |
| 65 | Sistem inteligent de management local | -227,752 mii euro (PNRR+BL) | Primăria comunei Ciuperceni | 0,529 |
| 66 | Înființare stații reîncărcare vehicule electrice | -59,78 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Ciolănești | 0 |
| 67 | Sistem inteligent de management local | -89,40 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Ciolănești | 0 |
| 68 | Înnoire parc vehicule destinat transportului public | -59,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Ciolănești | 0 |
| 69 | Înființare de centre de colectare prin aport voluntar | -884,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Conțești | 30,00 |
| 70 | Înființare stații reîncărcare vehicule electrice | -50,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Cosmești | 0 |
| 71 | Achiziție vehicule nepoluante destinate transportului public | -102,52 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Crângu | 0 |
| 72 | Extindere iluminat public | -67,84 mii euro (FEADR) | Primăria comunei Crângu | 0 |
| 73 | Digitalizare în folosul cetățenilor | -314,50 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Crângu | 0 |
| 74 | Achiziție echipamente pentru filtrarea apei | -41,67 mii euro (BL) | Primăria comunei Crângeni | 41,67 |
| 75 | Sisteme inteligente de management local | -416,70 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Crângeni | 0 |
| 76 | Construire parc panouri fotovoltaice | -109,30 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Crângeni | 0 |
| 77 | Modernizare piață comunală | -46,90 mii euro (BL) | Primăria comunei Crângeni | 0 |
| 78 | Achiziție buldoexcavator | -104,20 mii euro (BL) | Primăria comunei Crângeni | 0 |
| 79 | Înființarea unei stații de reîncărcare mașini electrice | -41,67 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Crângeni | 0 |
| 80 | Reabilitare moderată a Școlii Crevenicu și a sediului Primăriei Crevenicu | -354,67 mii euro (PNRR) - 4,69% | Primăria comunei Crevenicu | 16,66 |
| 81 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -29,29 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Crevenicu | 0 |
| 82 | Achiziție dotări sediu primărie | -20,45 mii euro (AFIR) | Primăria comunei Crevenicu | 0 |
| 83 | Înființare de centre de colectare prin aport voluntar | -926,45 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Drăcșenei | 0 |
| 84 | Modernizare iluminat public | -196,67 mii euro(PNRR) | Primăria comunei Didești | 196,67 |
| 85 | Construire sediu primărie | -459,724 mii euro (CNI) | Primăria comunei Dracea | 442,30 |
| 86 | Reabilitare moderată a clădirilor publice | -204,906 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Dracea | 240,00 |
| 87 | Sisteme inteligente de management local | -260,961 mii euro (CNI) | Primăria comunei Dracea | 240,90 |
| 88 | Achiziție microbuze nepoluante | -1.090,588 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Dracea | 750,00 |
| 89 | Construire centru de colectare prin aport voluntar | -770,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Drăgănești de Vede | 0 |
| 90 | Construire piste biciclete | -50,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Drăgănești Vlașca | 0 |
| 91 | Sistem producere energie electrică din surse regenerabile pentru autoconsum UAT Fântânele | -156,09 mii euro (POPAM) | Primăria comunei Fântânele | 0 |
| 92 | Loc de joacă pentru copii | -61,00 mii euro (FEADR) | Primăria comunei Frumoasa | 0 |
| 93 | Eficientizare a sistemului de iluminat public | -199,99 mii euro (AFM) | Primăria comunei Frumoasa | 0 |
| 94 | Sistem supraveghere video | -374,77 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Islaz | 0,843 |
| 95 | Modernizare iluminat public | -394,90 mii euro (AFM) | Primăria comunei Islaz | 0 |
| 96 | Capacități de producere a energiei din surse regenerabile de energie pentru consum propriu | -143,825 mii euro (AFM) | Primăria comunei Izvoarele | 0 |
| 97 | Infrastructură transport verde-TIC | -438,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Gratia | 0 |
| 98 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -25,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Lunca | 0 |
| 99 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -34,99 mii euro (PNRR, BL) | Primăria comunei Mavrodin | 0 |
| 100 | Amenajare șanțuri betoane | -428,58 BL mii euro (BL) | Primăria comunei Mavrodin | 0 |
| 101 | Reabilitare sistem încălzire primărie | -16,33 mii euro (BL) | Primăria comunei Mavrodin | 0 |
| 102 | Construire și dotare sediu primărie | -1.110,00 mii euro (CNI) | Primăria comunei Măldăieni | 0 |
| 103 | Renovare energetică moderată sediu primărie | -122,70 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Moșteni | 0 |
| 104 | Sisteme inteligente de management local | -65,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Mereni | 22,88 |
| 105 | Achiziție dronă pentru zonele cu risc și pubele inteligente | -255,38 mii euro (MDLPA) | Primăria comunei Nanov | 0 |
| 106 | Extindere rețea iluminat public | -10,048 mii euro (BL) | Primăria comunei Năsturelu | 0 |
| 107 | Capacități de producere a energiei din surse regenerabile de energie pentru consum propriu | -409,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Necșești | 0 |
| 108 | Achiziție mini excavator | -40,00 mii euro (GAL-AFIR) | Primăria comunei Necșești | 40,00 |
| 109 | Înființare sisteme individuale adecvate de colectare și epurare | -751,32 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Necșești | 0 |
| 110 | Construire centru de colectare prin aport voluntar | -910,83 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Necșești | 49,21 |
| 111 | Sisteme inteligente de management local | -1.902,50 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Nenciulești | 0 |
| 112 | Înființare de centre de colectare prin aport voluntar | -4.558,78 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Nenciulești | 0 |
| 113 | Reabilitare sediu primărie | -106,70 mii euro (BL) | Primăria comunei Olteni | 0 |
| 114 | Construire traseu piste biciclete | -394,80 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Olteni | 0 |
| 115 | Reabilitare energetică a internatului din comuna Olteni | -435,63 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Olteni | 0 |
| 116 | Înființare capacități de producere a energiei din surse regenerabile pentru consum propriu comuna Orbeasca | -388,456 mii euro (PNRR, BL) | Primăria comunei Orbeasca | 0 |
| 117 | Reconstruire pod peste râul Teleorman, sat Lăceni | -1.772,32 mii euro (BL) | Primăria comunei Orbeasca | 120,455 |
| 118 | Realizare sistem integrat de colectare și valorificare gunoi de grajd | -1.000,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Peretu | 0 |
| 119 | Amenajare loc de joacă parc | -60,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Pietroșani | 60,00 |
| 120 | Înființare și dotare de centre de colectare prin aport colectiv | -927,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Plosca | 0 |
| 121 | Amenajare târg săptămânal | -23,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Plosca | 23,00 |
| 122 | Reabilitare moderată a sediului Primăriei comunei Poeni | -235,585 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Poeni | 0,5896 |
| 123 | Sisteme inteligente de management local | -144,915 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Poeni | 13,58 |
| 124 | Înființare stații reîncărcare vehicule electrice | -50,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Poroschia | 0 |
| 125 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -146,45 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Purani | 0 |
| 126 | Achiziție vehicule nepoluante | -353,346 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Putineiu | 0 |
| 127 | Asigurarea resurse umană pentru microbuze electrice | -201,061 mii euro (PNRR, CJ ) | Primăria comunei Putineiu | 0 |
| 128 | Înființare stații reîncărcare vehicule electrice | -29,776 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Rădoiești | 0 |
| 129 | Sisteme inteligente de management local | -245,588 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Rădoiești | 0 |
| 130 | Reabilitare moderată sediu primărie | -140,253 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Rădoiești | 16,47 |
| 131 | Înființare stații reîncărcare vehicule electrice | -29,558 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Răsmirești | 0 |
| 132 | Sistem inteligent de management local | -384,344 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Răsmirești | 0 |
| 133 | Sediu administrativ | -976,00 mii euro (BS) | Primăria comunei Sârbeni | 0 |
| 134 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -29,99 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Sârbeni | 0 |
| 135 | Parc panouri fotovoltaice | -200,00 mii euro (AFM) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 136 | Eficientizare sistem iluminat public | -200,00 mii euro (AFM) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 137 | Reabilitare Balta Cucuieți | -16,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 138 | Achiziție utilaje pentru domeniul public | -17,56 mii euro (GAL) | Primăria comunei Scurtu Mare | 0 |
| 139 | Înființare de centre de colectare prin aport voluntar | -914,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Siliștea | 0 |
| 140 | Înființare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice | -74,00 mii euro (AFM) | Primăria comunei Siliștea | 0 |
| 141 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -29,00 mii euro (PNRR, BL) | Primăria comunei Siliștea-Gumești | 0 |
| 142 | Lucrări de modernizare drumuri sătești, trotuare, intrări în curți, construire de șanțuri dalate | -804,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 143 | Parc panouri voltaice | -200,00 mii euro (AFM) | Primăria comunei Scrioaștea | 0 |
| 144 | Achiziție echipament pentru efectuarea lucrărilor administrative | -16,935 mii euro (AFIR) | Primăria comunei Sfințești | 19,079 |
| 145 | Achiziționare camera supraveghere | -8,036 mii euro (AFIR) | Primăria comunei Sfințești | 7,547 |
| 146 | Fose septice | -440,660 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Sfințești | 0 |
| 147 | Sistem inteligent de management local | -270,65 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 0 |
| 148 | Amenajări exterioare centru cultural | -20,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 20,00 |
| 149 | Amenajare loc de joacă centru de zi | -10,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Ștorobăneasa | 9,993 |
| 150 | Înființarea unui punct de lucru ISU | -1.712,428 mii euro (CNI) | Primăria comunei Talpa | 1.200,00 |
| 151 | Construire și dotare sediu administrativ | -1.297,168 mii euro (CNI) | Primăria comunei Talpa | 900,00 |
| 152 | Realizare circuit piste biciclete | -376,31 mii euro (CNI) | Primăria comunei Talpa | 100,00 |
| 153 | Înființare stații reîncărcare vehicule electrice | -29,294 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Talpa | 0 |
| 154 | Înființare sistem integrat de colectare și valorificare gunoi | -955,74 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Talpa | 0 |
| 155 | Înființare sisteme individuale adecvate de colectare și epurare | -2.482,81 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Talpa | 0 |
| 156 | Achiziție utilaje pentru dotare compartiment administrativ | -26,18 mii euro (AFIR/BL) | Primăria comunei Talpa | 26,18 |
| 157 | Asigurare infrastructură pentru transportul verde | -60,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Tătărăștii de Jos | 0 |
| 158 | Modernizare infrastructură de transport în comun | -1.000,00 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Tătărăștii de Jos | 0 |
| 159 | Înființare stații de protecție și adăpost pentru transportul în comun | -12,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Tătărăștii de Sus | 12 |
| 160 | Achiziție cisternă | -71,739 mii euro (Anghel Saligny) | Primăria comunei Trivalea Moșteni | 0 |
| 161 | Înființare centru colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar | -951,60 mii euro (PNRR, AFM) | Primăria comunei Troianul | 28,16 |
| 162 | Reabilitare moderată a unității sanitare, înființare două puncte de reîncărcare vehicule electrice | -434,00 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Troianul | 0 |
| 163 | Modernizare iluminat public | -270,02 mii euro (AFM) | Primăria comunei Troianul | 0 |
| 164 | Sistem producere energie electrică din surse regenerabile pentru autoconsum UAT Uda Clocociov | -197,14 mii euro (MM) | Primăria comunei Uda Clocociov | 0 |
| 165 | Amenajare spațiu de joacă pentru copii în comuna Uda Clocociov | -29,78 mii euro (GAL) | Primăria comunei Uda Clocociov | 0 |
| 166 | Înființare stație reîncărcare vehicule electrice | -33,45 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Vârtoape | 0 |
| 167 | Eficientizare iluminat public | -204,77 mii euro (AFM) | Primăria comunei Vârtoape | 2,44 |
| 168 | Construcție trotuare și amenajare loc de joacă | -42,20 mii euro (BL) | Primăria comunei Vârtoape | 0 |
| 169 | Construcție parcare primărie | -18,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Vârtoape | 18,00 |
| 170 | Amenajare curte cămin cultural | -10,00 mii euro (BL) | Primăria comunei Vârtoape | 10,00 |
| 171 | Producție energie din surse regenarabile | -175,00 mii euro(AFM) | Primăria comunei Vârtoape | 9,00 |
| 172 | Reabilitare moderată sediu primărie | -208,633 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Viișoara | 2,421 |
| 173 | Sistem inteligent de management date spațiale | -92,135 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Viișoara | 32,775 |
| 174 | Sistem inteligent de management | -32,278 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Zâmbreasca | 32,278 |
| 175 | Realizare sistem supraveghere video | -51,407 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Zâmbreasca | 51,407 |
| 176 | Reabilitare sediu primărie | -68,200 mii euro (PNRR) | Primăria comunei Zâmbreasca | 68,200 |
| II | CADASTRU |  |  |  |
| 1 | Realizarea cadastrului sitematic (Implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară) | -nr. localități, sume alocate | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman | - în 21 de localități cuprinse în Programul Național de Cadastru POR 2014-2020 se derulează lucrări sistemice în diverse etape de derulare -Implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară-finanțările 8, 9, 10- 118 contracte de finanțare semnate, 113 contractede prestări servicii semnate, 425 sectoare cadastrale aflate în lucru |
| III | AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ |  |  |  |
| 1 | Absorbția fondurilor europene alocate agriculturii prin continuarea aplicării tuturor formelor de sprijin și introducerea de mecanisme și instrumente noi pentru agricultură și prin accesarea integrală a fondurilor europene | -nr. beneficiari, nr. proiecte, valoare | -Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman -APIA-Centrul Județean Teleorman -Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Teleorman | -731 beneficiari eligibili tomate-1096,5 mii euro (DAJ) -213 beneficiri eligibili usturoi-319,5 mii euro (DAJ) -587 beneficiari sectorul apicol-1247,1 mii euro (DAJ) -14 beneficirieligibili cartofi (DAJ) -8.249 mii euro zootehnie (DAJ) -15.483 cereri depuse la APIA -45.980,13 mii euro plăți efectuate de APIA -4.950 mii euro valoare proiecte prin AFIR |
| 2 | Reabilitarea și extinderea sistemului de irigații | -3 amenajări de irigații -4.018,9695 mii euro program | ANIF-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Teleorman | -2.389,2629 |
| IV | SĂNĂTATE |  |  |  |
| 1 | Investiții în dotări pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate | - sume alocate | Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman | 27,8 |
| 2 | Reziliența sistemului de sănătate, acces sigur la servicii medicale de bună calitate, pentru fiecare cetățean | -nr. programe educaționale de sănătate curative; sume alocate -fonduri alocate modernizare unități sanitare -nr. programe naționale privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări, sume alocate | Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman | -1 program educațional, 6 programe naționale, 237,8 mii euro cheltuiți de DSP -7 programe naționale de sănătate curative, 9 programe naționale în cadrul sistemului de asigurări-33.800,43 mii euro credite de angajament aprobate -CAS |
| 3 | Digitalizarea sistemului medical | -dotări echipamente, sume alocate | Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman | 507,67 |
| V | MEDIU, APE și PĂDURI |  |  |  |
| 1 | Biodiversitate – managementul eficient al conservării biodiversității | -nr. autorizații, nr. acte emise, nr. acțiuni, nr. puncte de vedere | Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman | -4 autorizații emise -14 acte emise -24 acțiuni derulate -680 puncte de vedere |
| 2 | Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor | -nr. inventare, nr. raportări, nr. baze de date | Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman | -9 inventare -10 raportări -26 aprobări de transport -7 baze de date |
| 3 | Calitatea aerului și protecția atmosferei | -nr. măsurători, nr. informări, nr. rapoarte | Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman | -25.265 măsurători -182 informări -14 rapoarte |
| 4 | Situri contaminate | -nr. situri contaminate | Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman | 0 |
| 5 | Management sustenabil și transparent al pădurilor, combaterea eficientă a tăierilor ilegale de arbori și creșterea suprafețelor acoperite de păduri | -nr. ha împădurite, sume alocate, nr. acțiuni, km drum forestier modernizați, sumă alocată | Direcția Silvică Teleorman | -5 ha împădurite-17, 5 mii euro -24 mii euro dotarea cu echipament de serviciu -4 mii euro înființare depozit material lemnos -60 mii euro achiziționare autoutilitare transport lemn -42 mii euro amenajare 1 km drum forestier |
| 6 | Reducerea riscurilor legate de apă în contextul schimbărilor climatice | -nr. obiective de investiții, sume alocate | Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman | -28 de acțiuni realizate |
| VI | EDUCAȚIE |  |  |  |
| 1 | Şcoala în sprijinul elevului şi al familiei -extinderea programului „Școală după școală” -generalizarea Programului național „Masă sănătoasă” -posibilitatea participării elevilor la activități extrașcolare | -nr. de unități care derulează programul „Școală după școală” -nr. elevi cuprinși în programul „Școală după școală” -nr. de unități care derulează Programul național „Masă sănătoasă” -nr. elevi cuprinși în Programul național „Masă sănătoasă” -nr. de unități care derulează Programul național „Școala Altfel” -nr. elevii cuprinși în programul „Școala Altfel” -nr. de unități care derulează programul „Săptămâna Verde” -nr. elevii cuprinși în programul „Săptămâna Verde | Inspectoratul Școlar Județean Teleorman | -2 școli care derulează programul „Școală după școală”, 35 de beneficiari ai programului „Școală după școală”; -32 de unități care derulează programul „Masă sănătoasă” și 7.644 de beneficiari; -129 de unități cu personalitate juridică implicate în programele naționale „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” -40.426 de școlari și preșcolari implicați |
| 2 | Infrastructură școlară și siguranță -consolidarea și modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar prin PNRR -elaborarea și implementarea Planului național de combatere a violenței școlare | -nr. de unități consolidate și modernizate -nr. de planuri de acțiune pentru siguranța școlară elaborate și implementate -nr. de cazuri de bullying și violență școlară înregistrate -nr. de activități de informare și prevenție a violenței școlare desfășurate | Inspectoratul Școlar Județean Teleorman | -23 de unități consolidate și modernizate prin PNRR -132 planuri de acțiune pentru siguranța școlară elaborate -25 de cazuri de bullying și violență școlară înregistrate -192 de activități de informare și prevenție a violenței școlare desfășurate |
| 3 | Sprijin pentru toți elevii -simplificarea metodologiei de acordare a burselor sociale -stimularea excelenței elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare și concursurilor naționale, inclusiv prin activități organizate în cadrul Centrului Județean de Excelență Teleorman | -nr. de burse sociale acordate -nr. de grupe de excelență constituite/ nr. de elevi participanți/ nr. de cadre didactice implicate -nr. de premii obținute | Inspectoratul Școlar Județean Teleorman | -14.089 de burse sociale acordate -75 de grupe de excelență constituite -980 de elevi participanți -45 de cadre didactice implicate -951 de premii obținute dintre care 576 la etapa județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare și 375 la etapa națională a acestor competiții |
| 4 | Sprijin pentru cadrele didactice și management preuniversitar performant -formarea cadrelor didactice -profesionalizarea managementului unităților și instituțiilor de învățământ | -nr. programe formare cadre didactice -nr. cadre didactice cuprinse în programe -nr. programe de management derulate -nr. de directori participanți la programele de management | Inspectoratul Școlar Județean Teleorman | -9 programe de formare -235 de cadre didactice formate |
| 5 | Un învățământ tehnologic conectat la piața muncii -sprijinirea dezvoltării învățământului tehnologic în sistem dual -acordarea bursei profesionale pe perioada activităților didactice | -nr. de unități învățământ tehnologic în sistem dual -nr. de elevi cuprinși în învățământul tehnologic dual -nr. de contracte individuale de practică în învățământul dual -nr. de burse profesionale acordate | Inspectoratul Școlar Județean Teleorman | -2 unități de învățământ în sistem dual -72 de elevi cuprinși în învățământul dual -861 de contracte individuale de practică în învățământ dual -861 de burse tehnologice acordate |
| 6 | Digitalizarea resurselor educaționale | - nr. de resurse educaționale deschise aprobate și publicate pe site-ul IȘJ - nr. de examene naționale în cadrul cărora se utilizează platformă electronică de evaluare - nr. de evaluatori implicați în evaluarea electronică | Inspectoratul Școlar Județean Teleorman | -84 de resurse educaționale deschise aprobate și publicate pe site -4 examene/concursuri naționale în cadrul cărora se utilizează platforma electronică de evaluare (Evaluarea Națională, Bacalaureat, Titularizare, Definitivat) -142 evaluatori implicați în evaluarea electronică la Evaluarea Națională -158 evaluatori implicați în evaluarea electronică la Bacalaureat |
| VII | MUNCĂ ȘI SOLIDARITATE SOCIALĂ |  |  |  |
| 1 | Implementarea politicii corecte și eficiente vizând pensiile: reforma sistemului de pensii, recalcularea pensiilor în vederea eliminării inechităților; măsuri de protecție socială în domeniul pensiilor; digitalizarea/evaluarea dosarelor de pensii | -nr. decizii pensie, nr. contracte, grad de valorificare a biletelor de tratament balnear | Casa Județeană de Pensii Teleorman | -1.879 cereri cazuri noi -2.132 cereri recalculare -308 cereri soluționate pentru persoanele cu domiciliul în străinătate -161 cereri soluționate pentru persoanele din România -31 contracte de asigurare socială încheiate în temeiul Legii nr. 263/2010 -69 contracte în sumă de 1.273.797 lei contracte de asigurare socială încheiate în temeiul OUG nr. 163/2010 -83.00 dosare pensii evaluate |
| 2 | Modernizarea asistenței sociale prin investiții în infrastructură și servicii integrate | -nr. beneficiari -sume acordate -controale efectuate | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman | -13.017 beneficiari Legea nr.196/2016 -30.151 beneficiari (consumatorul vulnerabil) |
| 3 | Implementarea politicilor active de ocupare și stimulare a muncii | -nr. măsuri de sprijin, valoare sume, nr. beneficiari | Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman | -4 măsuri de sprijin, 1.571 persoane implicate, 1.588 mii euro |
| 4 | Creșterea capacității administrative și digitalizarea serviciilor oferite de ITM în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. | -nr. controale -nr. angajatori sancționați -nr. sancțiuni -nr. persoane depistate fără forme legale -nr. amenzi; valoare -nr. măsuri -nr echipamente achiziționate pentru creșterea digitalizării serviciilor -nr. proceduri realizate pentru digitalizarea serviciilor | Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman | Controale la angajatori: 481 controale, 68 angajatori angajați, 91 sancțiuni, 26 persoane depistate fără forme legale, 53 amenzi, 593.700 lei valoare sancțiuni, 940 măsuri dispuse Controale privind SSM :508 controale, 68 angajatori sancționați, 597 sancțiuni/amenzi, 219.500 lei valoare sancțiuni, 597 măsuri luate |
| VIII | FAMILIE, TINERET, EGALITATE DE ȘANSE |  |  |  |
| 1 | Implementarea politicilor pentru tineret | -nr. activități, nr. participanți, nr. beneficiari | Structura pentru Tineret Teleorman | -7 activități -550 tineri implicați în proiecte, 21 voluntari implicați |
| IX | CULTURĂ |  |  |  |
| 1 | Digitalizarea proceselor referitoare la protejarea patrimoniului cultural – continuarea măsurilor de digitalizare a sistemului de protejare a patrimoniului cultural precum și a măsurilor de actualizare constantă în online a Listei Monumentelor Istorice și a altor baze de date | -nr. activități, nr. baze de date | Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman | -805 parcele verificate -22 avize eliberate în baza Legii nr.17/2014 -22 situri arheologice introduse în aplicație -64 monumente istorice/situri arheologice transmise, în vederea înscrierii în cartea funciară a statutului specific |
| 2 | Activități creative, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național | -nr. programe, proiecte, evenimente | Consiliul Județean Teleorman | -53 evenimente la muzeu cu 1.876 participanți, 50 evenimente realizate de Centrul pentru conservare, 149 evenimente realizate de Biblioteca județeană |
| X | AFACERI INTERNE |  |  |  |
| 1 | Creșterea gradului de protecție și de siguranță a cetățeanului și a comunităților | -nr. acțiuni/intervenții desfășurate -nr. amenzi -valoare amenzi | -Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman -Inspectoratul Județean de Jandarmi Teleorman | -625/10851 acțiuni/intervenții desfășurate (IPJ) -13.356 sancțiuni contravenționale aplicate (IPJ) -5.761 mii lei valoare sancțiuni contravenționale (IPJ) -2002 misiuni executate (IJJ) -35 acțiuni executate (IJJ) -101 intervenții executate (IJJ) -310 persoane sancționate (IJJ) -349 amenzi contravenționale aplicate (IJJ) -165.150 lei valoare amenzi aplicate (IJJ) |
| 2 | Creșterea siguranței rutiere prin consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a încălcării legislației rutiere | -nr. acțiuni de prevenție, nr. măsuri dispuse, valoare amenzi | Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman | -250 acțiuni de prevenție -13.693 contravenții aplicate -3.678 mii lei valoare sancțiuni contravenționale |
| 3 | Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență | -nr. acțiuni, nr. programe | Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman | -428 controale de prevenire -162 avize securitate incendiu eliberate -135 avize de securitate la incendiu -6 sesiuni de pregătire -439 incendii la care s-a acționat -711 misiuni de salvare -10 misiuni descarcerare -4.212 misiuni SMURD -1 program de reabilitare termică clădire sediu Alexandria (POR)—în execuție 95% -1 program de reabilitare termică și energetică clădire sediu Turnu Măgurele (PNRR)—atribuit contract lucrări |
| XI | SPORT |  |  |  |
| 1 | Dezvoltarea și promovarea sportului pentru toți | -nr. activități, nr. participanți, nr. beneficiari | Direcția Județeană pentru Sport Teleorman | -9 acțiuni -260 participanți |
| 2 | Dezvoltarea, promovarea și susținerea sportului de performanță | -nr. activități, nr. participanți, nr. beneficiari | Direcția Județeană pentru Sport Teleorman | -17 acțiuni -660 participanți |

PREFECT

Valentina-Veronica MITRAN-PITICU